**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. г. Бодайбо №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы.

В связи с актуализацией данных муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-п, и внесением приоритетного проекта в состав национального проекта «Жилье и городская среда» подготовленный в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 г. № 106 “О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=1EF8125867E2D70F332C73C2015BD56F8F16E20063D3314056D6B665AD091297F778562612396826D29141B337EB379850iEgAG) администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы. (далее - постановление) следующие изменения:

1) в [индивидуализированном заголовке](consultantplus://offline/ref=C604D18144E91CE05B6E7485A11EC4916BCDCB4CBFAF9789000DB12FD307B27D4C1EB38406B78C8E1E385BE71DC02C37B047631DC799C5B1DFE39C05wEkCG) цифры "2022" заменить цифрами "2024";

2) в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=4D3A3CF35D3E6F78DDF229FB6F5BD122304AC6E63F9B518A85DF09145C5097E2AEF17996F4165579F435A776A686A63D4A36B977092203C45406C9B6pAl5G) цифры "2022" заменить цифрами "2024";

3) в пункте 2 цифры "2022" заменить цифрами "2024";

2. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы» в новой редакции. (прилагается)

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бодайбинские ведомости» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.uprava-bodaibo.ru](http://www.uprava-bodaibo.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

**ГЛАВА А.В ДУБКОВ**

**Утверждена**

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Таблица 1

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы  (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения |
| Участники Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администрации Бодайбинского городского поселения |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Программа не содержит подпрограмм |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского муниципального образования |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня дворовых территорий Бодайбинского муниципального образования;  2. Повышение уровня комфортности и доступности действующих и создание новых общественных территорий Бодайбинского муниципального образования;  4. Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий;  3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  5. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Бодайбинского муниципального образования. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 64 130 тыс.рубл.  Ем финансирования за счет средств местного бюджета 16 032,00  2018-3768,5 тыс.руб.  2019-3686,5 тыс.руб.  2020-3686,5 тыс.руб.  2021-2436,5 тыс.руб.  2022-2436,5 тыс.руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета  7 041,1 тыс.руб.  2018-2 351,6 тыс.руб.  2019-2 344,8 тыс.руб.  2020-2 344,8 тыс.руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  6. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  4. Количество муниципальных территорий общего пользования;  5. Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий;  6. Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве  7. Привлечение финансов;  8. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бодайбинского муниципального образования.  Увеличение доли благоустроенных дворовых и  общественных территорий в Бодайбинском муниципальном образовании. |

**Глава 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество проживания и проведения досуга населения.

Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп населения.

Основной задачей формирования комфортной городской среды на последующие шесть лет до 2024 года является продолжение работы по созданию, содержанию и развитию территорий и объектов благоустройства в Бодайбинском муниципальном образовании, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, а также совершенствование внешнего облика города путем улучшения архитектурных решений, реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства, привлечения на реализацию проектов благоустройства финансовых ресурсов из разных источников.

Наиболее острыми проблемами в сфере благоустройства на территории г. Бодайбо являются:

* 1. Стихийные организации огородов на территориях, прилегающих к малоэтажным многоквартирным жилым домам.
  2. Ремонт проездов к многоквартирным домам не проводился в течении 15-20 лет. Асфальтобетонное покрытие имеет повреждения до 80% площади дорожного покрытия.
  3. Отсутствие финансирования и острая нехватка специалистов администрации для контроля поддержания благоустройства Бодайбинского городского поселения.
  4. Отсутствие или ветхости водоотводной, дренажной системы.

В существующем жилищном фонде на территории Бодайбинского муниципального образования объекты благоустройства дворов не отвечают современным требованиям,обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы исполняется за счет средств местного бюджета и в силу финансовой необеспеченности носит точечный характер, ограничивалась, в лучшем случае, установкой модульной детской площадки, проведением текущего ремонта дорожного полотна и уборка территории.

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны и другие места массового посещения имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

В настоящее время население Бодайбинского муниципального образования по данным органов статистики на 01.08.0017 г. составляет – 12316 человек.

Количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 52 единицы площадью 48730 кв.м., из них полностью благоустроенных дворовых территорий составляет всего 12 единиц площадью 18480 кв.м.

Основными местами общественных территорий для отдыха являются зеленые зоны, парки и скверы. На территории Бодайбинского муниципального образования 5 общественных территорий нуждаются в благоустройстве, развитии инфраструктуры для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, места выгула животных и т.д.). Площадь этих территорий 21400 кв.м.

**Глава 2. Цели и задачи программы.**

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы: | Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Бодайбинского муниципального образования;  2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий Бодайбинского муниципального образования;  4. Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий;  3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Бодайбинского муниципального образования. |

Данные задачи, требуют комплексного подхода и включающего в себя:

а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек;

б) обеспечение освещения дворовых территорий, общественных территорий;

в) Малые архитектурные формы;

г) озеленение дворовых и общественных территорий;

В случае необходимости:

е) установка или реконструкция, укладка современных покрытий детской, для отдыха или спортивной площадки;

ж) устройство контейнерной площадки для мусора;

з) устройство ограждения;

и) устройство ливневой канализации.

**Глава 3. Механизм реализации программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Реализация программы позволит обеспечить комфортное проживание, поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве родного города.

План мер по реализации программы включает в себя:

- ремонт 48 дворовых территорий на площади 286425 м. кв.;

- благоустройство территории общего пользования на площади 21400 м. кв.

Решение обозначенных в программе задач реализуется через план мероприятий по следующим направлениям:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов предполагает:

Минимальный перечень утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета и включает следующие виды работ:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
* установка скамеек;
* установка урн.

Дополнительный перечень включает в себя:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение придомовой территории;
* оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.
* оборудование пешеходных дорожек.

2. Предоставление субсидий управляющим организациям на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с общедолевой собственностью.

3. Благоустройство общественных территорий Бодайбинского муниципального образования.

Мероприятия по данному направлению определяются на основании перечня общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2024 годах (Приложение № 7 раздела Приложения настоящей Программы), и включают следующие виды работ:

- устройство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, мест парковок, линий наружного освещения;

- установку и ремонт объектов внешнего благоустройства, ограждений;

- благоустройство зон для отдыха (Парки, скверы и.т.д.);

- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных площадок;

- приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха;

- устройство ливневой канализации;

- озеленение общественных территорий и устройство современных газонов;

- разработка проектно-сметной документации, дизайн-проектов общественных территорий Бодайбинского муниципального образования;

- прочее.

4. Создание условий для трудового (финансового) участия населения в благоустройстве территорий. (уборка мусора, покраска, посадка деревьев и т.д.).

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

финансовое участие заинтересованных лиц;

софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

5. Организация и проведение семинаров и общественных обсуждений, направленных на привлечение населения Бодайбинского муниципального образования в реализацию Программы.

6. Информирование населения в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о реализации Программы в Бодайбинском муниципальном образовании.

7. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий:

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A00DCF25101914D7D8E168DB43959CFF10EBA7EC275F757EEC82EA6C93852CC9244D08297C32BA5CA9B8FC6BFO2JFJ) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведения администрацией Бодайбинского городского поселения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения администрацией Бодайбинского городского поселения соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии;

Ожидаемый результат от выполнения данного направления выражается в создании условий для осуществления общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных или дворовых территорий и над процессом дальнейшей эксплуатации общественной или дворовой территории.

Общественный контроль над реализацией проекта благоустройства придомовых и общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также на сформированном информационном портале органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, на котором размещается вся информация о реализации муниципальных программ. Так же проводится информирования средств массовой информации о встречах и обсуждениях по наиболее значительным общественным территориям, организовывается учет и систематизация размещения материалов в целях формирование соответствующей отчетности.

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи с реализацией Программы направляется для принятия мер в администрацию Бодайбинского городского поселения.

Общественный контроль по реализации Программы осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Реализация вышеуказанных направлений осуществляться через:

1) Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (Приложение № 7 раздела Приложения настоящей Программы);

2) Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (Приложение № 7 раздела Приложения настоящей Программы);

3) Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Иркутска (Приложение № 7 раздела Приложения настоящей Программы).

В рамках мероприятия 3.3.3 «Проведение общественного обсуждения проекта региональной программы» предлагается привлечь жителей города.Создана общественная комиссия под председательством первого заместителя главы администрации Бодайбинского городского поседения по обсуждению проекта Программы, проведению комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией Программы после ее утверждения. В состав общественной комиссии вошли представители органов местного самоуправления, общественных организаций, иные лица.

Общественное участие реализуется в соответствии со следующими принципами:

**-** открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, и проектов их благоустройства;

**-** решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно;

- учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий;

- проведение рейтингового голосования для определения территорий, подлежащих включению в муниципальную программу;

Состав мероприятий Программы определен исходя из целей и задач приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды». Приоритетный проект направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем ежегодной реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

В рамках реализации Программы через участие в приоритетном проекте планируется привлечение областных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств.

Механизм государственной поддержки:

- в виде субсидий из областного бюджета утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета;

В целях получения субсидий из областного бюджетов на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, все работы, выполняемые в рамках Программы, должны соответствовать минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечню дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее соответственно – минимальный перечень, дополнительный перечень).

Таблица №3

**Объемы и источники финансирования**

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет:

0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п**  п\п | **Мероприятия** | **Всего** | **Сумма, тыс. руб.** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | **Итого по Программе** | **1400** |  |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в Приложении №4 муниципальной программы.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, определен в результате расчета необходимости обеспечения той или иной дворовой или общественной территории согласно нормативной стоимости работ по благоустройству и Адресного перечня территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах Бодайбинского муниципального образования. Приведенного в приложении №4.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых или общественных территорий представлен в Таблице №4

Таблица №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство** | **Единица измерения** | **Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия тротуара с установкой бортового камня | м2 | 2 570,0 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и проездов без установки бортового камня | м2 | 1 309,0 |
| 3 | Установка опоры наружного освещения со светильником, платой за технологическое присоединение и подключение | 1 шт. | 84 180,0 |
| 4 | Изготовление и установка скамьи | 1 шт. | 11 950,0 |
| 5 | Изготовление и установка урны | 1 шт. | 4 000,0 |
| 6 | Установка детского городка | 1 комплекс | от 500 000,00 –  до 1 000 000,00 |
| 7 | Установка спортивной площадки | 1 комплекс | от 300 000,00 до 500 000,00 |
| 8 | Устройство площадок для отдыха | 1 площадка | 100 000,00 |
| 9 | Установка ограждения (высота 0,5 м., ширина 2 м.) | 1 шт. | 3 000,0 |
| 10 | Устройство ливневой канализации (бетонный лоток) | м.п. | 2 4500,0 |

**Дополнительный перечень утвержден Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета.**

Для целей благоустройства территорий, разрабатываются и утверждаются дизайн-проекты.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий Бодайбинского муниципального образования, включенных в Программу, утвержден постановлением администрации Бодайбинского городского поселения.

Предусмотренные направления реализации мероприятий Программы представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач.

**Глава 4. Оценка эффективности реализации программы.**

Оценка эффективности реализации программы характеризуется следующими показателями:

- Количество дворовых территорий Бодайбинского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы;

- Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий;

- Количество общественных территорий Бодайбинского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы;

- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий;

- Количество мероприятий по соучаствующему проектированию, проведенных при подготовке дизайн-проектов общественных пространств;

- Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий Бодайбинского муниципального образования;

- Количество проведенных с общественностью семинаров и обсуждений по вопросу формирования комфортной городской среды Бодайбинского муниципального образования;

- Количество информационных материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о реализации мероприятий Программы.

**Глава 5. Оценка рисков и систем реагирования на риски реализации программ.**

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий подпрограммы, приведена в таблице №6.

Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1 | Риски изменения законодательства | |
| 1.1 | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Бодайбинского муниципального образования в сфере реализации программы |
| 2 | Социальные риски | |
| 2.1 | Низкая активность населения | Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы |
| 3 | Финансовые, бюджетные риски | |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4 | Организационные риски | |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы |

Приложение №1

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения**

**О показателях (индикаторах) муниципальной программы Бодайбинского муниципального образования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **2018 год\*** |
| **1** | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. / кв. м | **4/18087,5** |
| **2** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | **%** | **7,6** |
| **3** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования в многоквартирных домах) | **%** | **/уточняется** |
| **4** | Количество/площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки,  площадки для выгула собак и другие) | ед. / кв. м | **/уточняется** |
| **5** | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования. | **%** | Уточнится по итогам  инвентаризации |
| **6** | Общее количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), из них: | ед. / га | **8/4,82** |
| **7** | Количество/ площадь благоустроенных общественных территорий | ед. / кв. м | **3/2,62** |
| **8** | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественныхтерриторий | **%** | **37,5** |
| **9** | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | **кв. м** | Уточнится по итогам  инвентаризации |
| **10** | Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации  мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Иркутска | **чел.** | Уточнится по итогам  проведенных субботников |

**\*Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года, при разработке программы показатели указываются вплоть до 2024 года**

Приложение №2

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. **Повышение уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие. Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | |
| * 1. Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 08.2017 г. | 10,2024 г. | Подготовка и разработка необходимой документации: Инвентаризация дворовых территорий, разработка положений, порядков, программ и т.д. | Разработка правовых актов | - Установление количества и площади дворовых территорий; |
| * 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 09.2017 г. | 07.2024 г. | Активное информирование граждан, организаций о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды через СМИ, сайты в сети Интернет и другие форматы, | Работа по информированию населения и организаций | - Трудовое участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| * 1. Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 09.2017 г. | 07.2024 г. | Проведение общественных слушаний для принятия решения по приоритетным дворовым территориям для их первоочередного благоустройства | Проведение работ по приему заявок, организации общественной комиссии, проведению общественных слушаний. |  |
| 1. **Основное мероприятие. Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территории** | | | | | | |
| * 1. Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 11.2017 г. | 07.2024 г. | Наличие проектно-сметной документации  благоустройства дворовых территорий | Разработка проектов, смет, паспортов, а так же согласование данной документации | Осуществлен ремонт 12 дворовых территорий на площади 18480 м. кв |
| * 1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 05.2018 г. | 09.2024 г. | Благоустройство дворовых территорий | а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек;  б) обеспечение освещения дворовых территорий, общественных территорий;  в) установку скамеек;  г) установку урн для мусора;  д) озеленение дворовых и общественных территорий. |
| **II. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие. Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | |
| * 1. Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 08.2017 г. | 10.2017 г. | Подготовка и разработка необходимой документации: Инвентаризация общественных территорий, разработка положений, порядков, программ и т.д. | Разработка правовых актов | - Установление количества и площади общественных территорий; |
| * 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 09.2017 г. | 07.2024 г. | Активное информирование граждан, организаций о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды через СМИ, сайты в сети Интернет и другие форматы, | Работа по информированию населения и организаций | - Трудовое участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| 1. **Основное мероприятие. Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территории** | | | | | | |
| * 1. Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 11.2017 г. | 07.2024 г. | Наличие проектно-сметной документации  благоустройства общественных территорий | Разработка проектов, смет, паспортов, а так же согласование данной документации | Благоустройство общественных территории общей площадью  21400 м. кв |
| Реализация мероприятий по благоустройству | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 05.2018 г. | 09.2024 г. | Благоустройство дворовых территорий | а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек;  б) обеспечение освещения дворовых территорий, общественных территорий;  в) установку скамеек;  г) установку урн для мусора;  д) озеленение дворовых и общественных территорий. |

Приложение №3

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ресурсное обеспечение реализации Государственной (муниципальной) программы (на примере 2018 года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители (участники) | Источник финансирования | | Объем финансирования всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | | Показатели результативности |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| **Цель: Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие: Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | Мероприятия без финансирования |  |  | | | | | | Наличие необходимой правовой документации | |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | |  | Мероприятия без финансирования |  | | | | | | | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | |
| 1.1.3. | Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | |  | Мероприятия без финансирования |  | | | | | | | Отбор приоритетных дворовых территорий для благоустройства | |
| 1.2. | **Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации | |
| Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Отремонтировано 12 дворовых территорий на площади 18480 м. кв. Повышен уровень благоустройства дворовых территорий | |
| Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие:** **Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | Мероприятия без финансирования |  | | | | | | | Наличие необходимой правовой документации | |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения, | |  | Мероприятия без финансирования |  | | | | | | | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | |
| 2.1.3. | Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения. | |  | Мероприятия без финансирования |  | | | | | | | Отбор приоритетных дворовых территорий для благоустройства | |
| 2.2. | **Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации | |
| Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения, | | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство общественных территории общей площадью  21400 м. кв. Уровень благоустройства повышен | |
| Бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | | | | | | |
| **2017 год** | | | | **2018 год** | | | | **2019 год** | | |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** |
| **Контрольное событие №1** Проведён анализ текущего состояния путем инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории Бодайбинского муниципального образования по формам утвержденным Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.07.2017 г. 3109-мпр |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения, | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №2** Разработан и опубликован проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы с размещением в его составе возможного перечня территорий общего пользования, предлагаемых к благоустройству, с указанием примерного вида работ |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №3** Разработан, утвержден и опубликован порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы, предусматривающий, в том числе положения об общественной комиссии, порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования –общественных территорий |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №4** Проведено первоезаседание общественной Комиссий созданной из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц (далее Комиссия) |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Общественная комиссия | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №5** Размещение на сайте материалов заседания Комиссии |  | Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №6** Проведено общественное обсуждение проекта программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы, с еженедельным размещением на сайте отчета о ходе обсуждения проекта, количестве поступивших предложений, о наименовании предлагаемых к благоустройству территорий общего пользования |  | Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №7** Утверждена программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы, доработанная в соответствии с итогами общественного обсуждения, предложений заинтересованных лиц и включающая Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Общественная комиссия | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие № 8** Опубликована в соответствии с Уставом Бодайбинского городского поселения программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы |  | Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №** **9** Формирование бюджета Бодайбинского муниципального образования с учетом утвержденной Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы |  | Финансовое управление аминистрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| **Контрольное событие № 10** Утверждены дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования включенные в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы |  | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| **Контрольное событие № 11** Подготовлена аукционная документация и размещены извещения о проведении аукциона(ов) на право заключения муниципального контракта на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел закупок администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| **Контрольное событие № 12** Проведены конкурсы на заключение муниципального контракта на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |  | Отдел закупок администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| **Контрольное событие № 13** Заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |  | Отдел закупок администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| **Контрольное событие №14** Проведены и приняты работы по благоустройству дворовых территорий |  | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения, | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + |

Приложение №5

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.**

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Габаритный размер** | | **Эскиз** | |
| **Горки** | | | | | |
| 1 | Горка **"СК"** (скат Н 120 см.) | в: 1420| ш: 515| д: 2000| | | C:\Users\Пользователь\Downloads\gorka_gorka (1).jpg | |
| 2 | Горка **"Альпинист"** (скат Н 120 см.) | в: 2080| ш: 800| д: 2200| | | D:\2016\Каталог\Баязитов\gorka_90.png | |
| 3 | Горка с крышей **"Средняя"** (скат Н 120 см.) | в: 2800| ш: 2000| д: 2800| | | D:\2016\Каталог\ГОРКИ\Горка Средняя\gorka_sr.jpg | |
| 4 | Горка **"Радужная"** | в: 2800| ш: 2000| д: 3800| | | D:\2016\Каталог\ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ\ИК Площадка\IK.png | |
| 5 | Качели двойные на цепях | | в: 2100| ш: 1400| д: 2800| | | D:\2016\Каталог\КАЧЕЛИ\Качели двойные цепи\kachelia_cepi.png |
| 6 | Карусель **"Василек"** | | в: 800| ш: 1620| д: 1620| | | karusel_ |
| 7 | Песочница - квадрат | | в: 330| ш: 1440| д: 1440| в: 330| ш: 2000| д: 2000| | | D:\2016\Каталог\ПЕСОЧНИЦЫ\Песочница Квадрат\pesocnica_sostovnaya.png |
| 8 | Игровой комплекс | | в: 2240| ш: 2860| д: 2995| | |  |
| 9 | Брусья со спиралью | | в: 2200|ш: 800|д: 3100| | | brusia |
| 10 | Скамья со спинкой | | в: 750| ш: 400| д: 1300| | | D:\2016\Каталог\БЛАГОУСТРОЙСТВО\Скамьи\Скамья со спинкой\lavka_c_alpha.png |

Приложение №6

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адресный перечень территорий (объектов),**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах**

**Бодайбинского муниципального образования**

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)** | | | | | | **Общая площадь дворовой территории, кв.м.** | | **Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел.** | **Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.** | |
| **муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\*** | **городское, сельское поселение Иркутской области** | **населенный пункт** | **улица** | **номер дома, домов, образующих дворовую территорию** |  | |  | |  |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское городское поселение | г. Бодайбо |  | 5 | 3763,5 | | 180 | | 0 |
|  |
|  |
|  |
| 2 |  | 18,2 | 3800 | | 180 | | 1 870 |
| 3 |  | 12 | 1150 | | 20 | | 700 |
| 4 |  | 19 | 4300 | | 72 | | 0 |
| 5 |  | 19а | 3100 | | 160 | | 0 |
| 6 |  | 21 | 4500 | | 160 | | 0 |
| 7 |  | 22 | 2370 | | 135 | | 700 |
| 9 | 30 лет Победы | 38 |  | | 20 | | 400 |
| 10 | Петра Поручикова | 11 | 14110 | | 411 | | 2000 |
|  |
|  |
| 11 | Мира,  Стояновича | 3, 5,  87 | 8496 | | 350 | | 1900 |
| 13 |  | 8, 8а | 2700 | | 40 | | 0 |
| 14 |  | 30 | 900 | | 20 | | 800 |
| 15 | Мира | 69 | 900 | | 15 | | 400 |
| 16 | Почтовый |  | 3560 | | 74 | | 0 |
| 6а |
| 17 |  | 22 | 4000 | | 200 | | 2300 |
|  |
|  |
| 18 |  | 24 блок 3, 24 блок 4 | 2522,5 | | 120 | | 1300 |
| 19 |  | 34,36 | 7700 | | 310 | | 9 000 |
| 20 |  | 40,42 | 6480 | | 310 | | 7 500 |
| 21 |  | 63, 65 | 4800 | | 160 | | 0 |
| 22 |  |  | 72а, 72, 74а, 76а | 9000 | | 150 | | 1000 |
| 23 | Урицкого | 77, 79, 81 | 4300 | | 108 | | 1500 |
| 24 | Урицкого,  Петра Поручикова | 83, 85,  16 | 4930 | | 100 | | 1300 |
| 26 | Березнеровская | 37 | 5800 | | 245 | | 1300 |
| 27 | Карла Либкнехта | 9 | 4900 | | 210 | | 0 |
| 28 | 17 | 3600 | | 210 | | 500 |
| 29 | Карла Либкнехта, Мира | 24, 26, 28 | 15 140 | | 680 | | 8 000 |
| 17 |
| 30 | Карла Либкнехта | 54,56, | 8740 | | 620 | | 800 |
| Урицкого | 35 |
| 31 | Карла Либкнехта, Роза Люксембург | 58, 60, 13 | 6600 | | 470 | | 800 |
|  |
| 32 | Карла Либкнехта | 59, 60, | 13022 | | 740 | | 1500 |
| 63, 65 |
| 33 | Карла Либкнехта | 103, 105, 107, 109, 111,  24, 2 | 12432 | | 430 | | 3000 |
| 8 Марта |
| 34 | Роза Люксембург | 8 | 4000 | | 210 | | 0 |
| 35 | Петра Поручикова | 4, 4а корпус, а, 4а блок в, 4б корпус а, 4б корпус б | 11480 | | 930 | | 14 500 |
| 36 | 22, 24 | 3760 | | 144 | | 800 |
| 37 | 26, 28 | 4000 | | 150 | | 800 |
| 38 |  | Ремесленная | 51, 53, 55а | 3600 | | 125 | | 500 |
| 39 | Лыткинская | 52,54,56,58, 60,62,64,68,70 | 14497 | | 324 | | 3350 |
| 40 | Садовая | 1,3,5,5а,5б,5в | 11058 | | 325 | | 3760 |
| 41 | 6, 4а, 8, 7 | 9310 | | 290 | | 2800 |
| 42 | 6а, 8а | 4800 | | 140 | | 1200 |
| 43 | 9 | 2100 | | 72 | | 500 |
| 44 | Иркутская | 15, 17 | 2055 | | 90 | | 1300 |
| 45 | Таёжная | 17, 19,21, 23 | 7872 | | 150 | | 850 |
| 46 | 25,27,29 | 2800 | | 110 | | 500 |
| 47 | Олега Кошевого, | 18,20,  24а | 3320 | | 100 | | 700 |
| Труда |
| 48 | 8 Марта, | 28,30,32 | 7850 | | 250 | | 2300 |
| Октябрьская, | 39, 41 |
| 49 | Артема Сергеева | 48 | 4200 | | 72 | | 500 |
| пер. Строительный | 2 |
| 50 | пер. Коммунальный | 1, 1а, 3а | 3870 | | 160 | | 820 |
| 51 | Набережная | 3, 5, 7, 9 | 10048 | | 122 | | 1450 |
| 52 |  | Железнодорожная | 7, 9 | 2640 | | 72 | | 500 |
|  |  |  |  | **ИТОГО:** |  | **284216** | | **11957** | | **30250** |

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь территории, кв.м. | | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) | |  | |  | |  |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | Урицкого | 37а | | 5914 | | 5000 | | 3000,00 |
|  |  |  |  | Карла Либкнехта | 52а | |
| 2 |  |  |  | Урицкого |  | | 3250 | | 5000 | | 2000,00 |
| 3 |  |  |  | Урицкого |  | | 10000 | | 2000 | | 5400,00 |
| 4 |  |  |  | Студенческий |  | | 2800 | | 3000 | | 5000,00 |
| 5 |  |  |  | Ремесленная | 8,9,12,15,17,  18 | | 4910 | | 2000 | | 6000,00 |
|  |  |  |  | **ИТОГО** |  | | **48261** | |  | | **21400,00** |

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта недвижимого имущества | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
|  | Наименование муниципального образования адреса объекта недвижимого имужества | Наименование недвижемого имущества, расположенного па земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
|  | г. Бодайбо | Пожарная часть | Ул. Железнодорожная, 4 | [38:22:000072:3](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000072:3) | 3 606 | да | да | нет | да |
|  | г. Бодайбо | [ГОКУ "Специальная коррекционная школа г. Бодайбо"](http://bodaibo.spravker.ru/shkoly/spetsialnaya-shkola-g-bodajbo.htm) | Ул. Ремесленная, 33а | [38:22:000030:49](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000030:49) | 5 900 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | Начальная школа-детский сад № 35 «Радуга» | Ул. Володарского, 89 | [38:22:000053:5](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000053:5) | 11 635 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | "Средняя общеобразовательная школа №1" | Ул. Урицкого, 51 | [38:22:000054:86](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000054:86) | 16 098 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | "Средняя общеобразовательная школа № 3" | Ул. Ремесленная, 47 | [38:22:000030:50](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000030:50) | 18 570 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Ул. 60 лет Октября д. 77 «Б» | [38:22:000039:9](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000039:9) | 7 963 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [Детский Дом Творчества](http://bodaibo.spravker.ru/shkoly/detskii-dom-tvorchestva.htm) | Ул. Мира, 9 | [38:22:000069:19](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000069:19) | 546 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [Детский сад "Брусничка"](http://bodaibo.spravker.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/brusnichka1.htm) | Ул.Урицкого, 80 | [38:22:000072:67](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000072:67) | 4 568 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [Детский сад "Теремок"](http://bodaibo.spravker.ru/detskie-sady/detskij-sad-teremok.htm) | Ул. Вилюйский переулок, 6 | [[38:22:000071:282](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000071:282)](http://bodaibo.spravker.ru/detskie-sady/detskij-sad-teremok.htm) | 3 958 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [Детский сад "Золотой Ключик"](http://bodaibo.spravker.ru/detskie-sady/zolotoj-klyuchik.htm) | Ул. Байкальская, 10 | [38:22:000068:25](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000068:25) | 10 436 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [Детский сад "Сказка"](http://bodaibo.spravker.ru/detskie-sady/skazka2.htm) | Ул. Байкальская, 10 | [38:22:000054:99](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000054:99) | 11 042 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | Детский сад "Золотинка" | Собственность публично-правовых образований | [38:22:000053:98](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000053:98) | 3 230 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | МКУ ДО  "ДООЦ", стадион "Труд" | Ул. Депутатская улица, 15А | [38:22:000069:442](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000069:442) | 21 742 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | Плавательный бассейн "Металлист" | Ул. Стояновича, 77 | [38:22:000071:1639](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000071:1639) | 580 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | Лыжная база "Таежная" | Ул. Железнодорожная 2А | [38:22:000053:5](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000053:5) | 661,34 | да | да | да | нет |
|  | г. Бодайбо | [ГБПОУ Ио Бодайбинский горный техникум](http://bodaibo.spravker.ru/tekhnikumy/bodajbinskij-gornyij-tehnikum.htm) | ул. МК-135, д 91 | [38:22:000071:1](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000071:1) | 7 478 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [МКОУ ДО Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района](http://bodaibo.spravker.ru/yuridicheskoe-obrazovanie/mkou-dod-detskaya-muzyikalnaya-shkola.htm) | Ул. Железнодорожная улица, 1 | [38:22:000070:789](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:789) | 1 719 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [Межмуниципальный отдел МВД России Бодайбинский](http://bodaibo.spravker.ru/otdelenija-milicii/mezhmunitsipalnyij-otdel-mvd-rf-bodajbinskij.htm) | Ул. 30 лет Победы, 7 | [38:22:000033:102](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000033:102) | 1 719 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [ОГБУЗ Районная больница г. Бодайбо](http://bodaibo.spravker.ru/bolnicy/rajonnaya-bolnitsa-g-bodajbo.htm) | Ул. Иркутская улица, 59 | [38:22:000070:22](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:22) | 3 800 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | Межрайонная ИФНС России № 3 по Иркутской области | Ул. Стояновича, 97 | [38:22:000038:9](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000038:9) | 1 698 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | [Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Бодайбинскому району](http://bodaibo.spravker.ru/administratsii/upravlenie-ministerstva-sotsialnogo-razvitiya-opeki-i-popechitelstva-irkutskoj-oblasti-po-bodajbinsk.htm) | Ул. Октябрьская улица, 21а | [38:22:000055:9](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000055:9) | 5 726 | да | да | да | да |
|  | Г. Бодайбо | [Районная больница г. Бодайбо](https://yandex.ru/maps/org/rayonnaya_bolnitsa_g_bodaybo/2892100598/) | Ул. 30 Лет Победы, 6 | [38:22:000070:1044](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:1044) | 13, 40 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | Нежилое здание -  магазин | Ул. Карла Либкнехта, 39 | [38:22:000054:1330](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000054:1330) | 601,9 | да | да | нет | да |
|  | г. Бодайбо | Нежилое здание | Ул. Урицкого, 24 | [38:22:000070:106](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:106) | 2 280 | да | да | нет | да |
|  | г. Бодайбо | Нежилое здание - магазин | Ул. 30 лет победы 32-1 | [38:22:000071:13](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000071:13) | 1 937 | да | да | нет | да |
|  | г. Бодайбо | Нежилое здание - магазин | Ул. Стояновича, 46 | [38:22:000070:973](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:973) | 412,3 | да | да | нет | да |
|  | г. Бодайбо | Нежилое здание – магазин | Ул. Урицкого, 38 | [38:22:000070:1040](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:1040) | 1 317,3 | нет | нет | нет | да |
|  | г. Бодайбо | Многоквартирный дом - магазин | Ул. Карла Либкнехта, 44 | [38:22:000070:133](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:133) | 3 579.5 | да | да | да | да |
|  | г. Бодайбо | Нежилое здание – магазин | Ул. Розы Люксембург, 10а | [38:22:000070:109](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000070:109) | 308.77 | нет | да | нет | да |
|  | г. Бодайбо | Нежилое здание – магазин | Ул. Карла Либкнехта, 37 | [38:22:000000:657](https://egrp365.ru/reestr?egrp=38:22:000000:657) |  | да | да | нет | да |

Раздел 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории и порядок проведения такой инвентаризации;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка | | | | | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 2 | ИЖС | 915 |
| 2 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 4 | ИЖС | 1498 |
| 3 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 9 «а» | ИЖС | 1270 |
| 4 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 9 «б» | ИЖС | 1655 |
| 5 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 9 «в» | ИЖС | 2018 |
| 6 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 10 | ИЖС | 1254 |
| 7 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 11 | ИЖС | 630 |
| 8 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 12 | ИЖС | 1274 |
| 9 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 14 | ИЖС | 955 |
| 10 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 19 | ИЖС | 1248 |
| 11 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 22 | ИЖС | 1360 |
| 12 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 23 | ИЖС | 1057 |
| 12 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 25 «а» | ИЖС | 738 |
| 14 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 25 | ИЖС | 396 |
| 15 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 27 | ИЖС | 1060 |
| 16 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 31 | ИЖС | 896 |
| 17 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 42 | ИЖС | 939 |
| 18 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 47 | ИЖС | 865 |
| 19 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 48 | ИЖС | 583 |
| 20 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 49 | ИЖС | 1064 |
| 21 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 50 | ИЖС | 836 |
| 22 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 57 | ИЖС | 1716 |
| 23 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 58 | ИЖС | 1082 |
| 24 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 60 | ИЖС | 764 |
| 25 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 62 | ИЖС | 525 |
| 26 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 64 | ИЖС | 778 |
| 27 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 65 | ИЖС | 620 |
| 28 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 67 | ИЖС | 765 |
| 29 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 68 | ИЖС | 1305 |
| 30 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 69 | ИЖС | 692 |
| 31 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 72 | ИЖС | 1037 |
| 32 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 75 | ИЖС | 981 |
| 33 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 83 | ИЖС | 662 |
| 34 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 86 | ИЖС | 745 |
| 35 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 96 | ИЖС | 870 |
| 36 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 98 | ИЖС | 815 |
| 37 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 100 | ИЖС | 770 |
| 38 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 103 | ИЖС | 530 |
| 39 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 103 «а» | ИЖС | 774 |
| 40 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 105 | ИЖС | 1238 |
| 41 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 109 | ИЖС | 895 |
| 42 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 110 | ИЖС | 626 |
| 43 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 111 | ИЖС | 671 |
| 44 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 112 | ИЖС | 930 |
| 45 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 114 | ИЖС | 847 |
| 46 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 116 | ИЖС | 1675 |
| 47 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 117 | ИЖС | 1064 |
| 48 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 118 | ИЖС | 1748 |
| 49 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 119 | ИЖС | 1113 |
| 50 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 120 | ИЖС | 1355 |
| 51 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 121 | ИЖС | 1388 |
| 52 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 124 | ИЖС | 541 |
| 53 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 131 | ИЖС | 1186 |
| 54 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Володарского | 135 | ИЖС | 1106 |
| 55 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | пер. Апрельский | 7 | ИЖС | 1120 |
| 56 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | пер. Апрельский |  | ИЖС | 796 |
| 57 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | пер. Апрельский |  | ИЖС | 1072 |
| 58 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | пер. Апрельский |  | ИЖС | 1032 |
| 59 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | пер. Базовский | 9 | ИЖС | 756 |
| 60 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Байкальская | 3 | ИЖС | 799 |
| 61 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Байкальская | 3 «а» | ИЖС | 527 |
| 63 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Байкальская | 12 | ИЖС | 1035 |
| 64 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Байкальская | 3 | ИЖС |  |
| 65 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Байкальская | 4 | ИЖС |  |
| 66 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Байкальская | 5 | ИЖС |  |
| 67 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 7 | ИЖС | 1135 |
| 68 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 10 | ИЖС | 907 |
| 69 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 11 | ИЖС | 606 |
| 70 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 12 | ИЖС | 907 |
| 71 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 17 | ИЖС | 719 |
| 72 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 19 | ИЖС |  |
| 73 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 20 | ИЖС |  |
| 74 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 21 | ИЖС |  |
| 75 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 22 | ИЖС |  |
| 76 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 23 | ИЖС |  |
| 77 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 24 | ИЖС |  |
| 78 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 25 | ИЖС |  |
| 79 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 26 | ИЖС |  |
| 80 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 27 | ИЖС |  |
| 81 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 28 | ИЖС | 845 |
| 82 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 29 | ИЖС |  |
| 83 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 32 | ИЖС | 850 |
| 84 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 34 | ИЖС |  |
| 85 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 38 | ИЖС | 970 |
| 86 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 40 | ИЖС | 751 |
| 87 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Березнеровская | 42 | ИЖС | 1086 |
| 88 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 12 | ИЖС | 1433 |
| 89 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 13 | ИЖС | 917 |
| 90 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 14 | ИЖС | 695 |
| 91 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 16 | ИЖС | 530 |
| 92 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 21 «а» | ИЖС | 467 |
| 93 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 23 | ИЖС | 995 |
| 94 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 24 | ИЖС |  |
| 95 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 25 | ИЖС | 929 |
| 96 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 26 | ИЖС |  |
| 97 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 29 | ИЖС | 1445 |
| 98 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 30 | ИЖС | 1669 |
| 99 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 31 | ИЖС |  |
| 100 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 32 | ИЖС |  |
| 101 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 33 | ИЖС |  |
| 102 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 34 | ИЖС |  |
| 103 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 35 | ИЖС |  |
| 104 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 36 | ИЖС | 820 |
| 105 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 37 | ИЖС |  |
| 106 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 38 | ИЖС | 1205 |
| 107 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 39 | ИЖС |  |
| 108 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 40 | ИЖС | 1120 |
| 109 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 41 | ИЖС |  |
| 110 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 42 | ИЖС | 907 |
| 111 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 43 | ИЖС | 1100 |
| 112 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 45 | ИЖС | 635 |
| 113 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 47 | ИЖС | 687 |
| 114 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 48 | ИЖС | 1016 |
| 115 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 49 | ИЖС | 1494 |
| 116 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 51 | ИЖС | 1584 |
| 117 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 52 | ИЖС |  |
| 118 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 53 | ИЖС |  |
| 119 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 54 | ИЖС | 887 |
| 120 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 55 | ИЖС |  |
| 121 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 56 | ИЖС |  |
| 122 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 64 | ИЖС | 1100 |
| 123 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 66 | ИЖС | 1119 |
| 124 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 69 | ИЖС | 453 |
| 125 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 70 | ИЖС | 900 |
| 126 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 71 | ИЖС |  |
| 127 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 73 | ИЖС | 912 |
| 128 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 74 | ИЖС | 392 |
| 129 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 77 | ИЖС | 750 |
| 130 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 77 | ИЖС | 416 |
| 131 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 79 | ИЖС |  |
| 132 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 80 | ИЖС |  |
| 133 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 81 | ИЖС |  |
| 134 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 82 | ИЖС | 653 |
| 135 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 83 | ИЖС | 653 |
| 136 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 84 | ИЖС |  |
| 137 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 86 | ИЖС |  |
| 138 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 87 | ИЖС |  |
| 139 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 88 | ИЖС |  |
| 140 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 89 | ИЖС |  |
| 114 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 91 | ИЖС | 924 |
| 142 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 93 | ИЖС | 892 |
| 143 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Иркутская | 95 | ИЖС |  |
| 144 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 2 | ИЖС | 960 |
| 145 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 4 | ИЖС | 1219 |
| 146 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 5 | ИЖС | 665 |
| 147 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 7 | ИЖС | 873 |
| 148 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 12 | ИЖС | 1392 |
| 150 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 16 | ИЖС | 658 |
| 151 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 20 | ИЖС | 710 |
| 152 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 29 | ИЖС | 1710 |
| 153 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 31 | ИЖС | 1037 |
| 154 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 33 | ИЖС | 1114 |
| 155 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 40 | ИЖС | 754 |
| 156 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 41 | ИЖС | 678 |
| 157 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта |  | ИЖС | 400 |
| 158 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта |  | ИЖС | 543 |
| 159 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 69 | ИЖС | 1021 |
| 160 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 71 | ИЖС | 1629 |
| 161 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 75 | ИЖС | 237 |
| 162 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 76 | ИЖС | 677 |
| 163 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 80 | ИЖС | 1016 |
| 164 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 90 | ИЖС | 847 |
| 167 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 91 | ИЖС | 490 |
| 168 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 101 | ИЖС | 1351 |
| 169 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 108 | ИЖС | 411 |
| 170 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Карла Либкнехта | 110 | ИЖС | 540 |
| 171 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 5 | ИЖС | 705 |
| 172 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 8 | ИЖС | 1047 |
| 173 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 9 | ИЖС | 900 |
| 174 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 10 | ИЖС | 1008 |
| 176 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 11 | ИЖС | 880 |
| 177 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 12 | ИЖС | 930 |
| 178 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 13 | ИЖС |  |
| 179 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | ул. Комсомольская | 14 | ИЖС | 1000 |

Приложение №7

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Порядок**

**аккумулирования средств, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан, заинтересованных лиц в выполнении указанных работ**

**1.Общие положения**

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
* установка скамеек;
* установка урн.

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение придомовой территории;
* оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

оборудование пешеходных дорожек.

1.6. Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. О формах финансового и трудового участия**

2.1 При выполнении работ собственники помещений многоквартирного дома обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

**3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц**

3.1. Сбор средств на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети "Интернет".

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по программе.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте администрации Бодайбинского городского поселения : uprava-bodaibo.ru и направления в общественную комиссию, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.