РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019г.                                                    г. Бодайбо                                                         № 982-п

Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» (прилагается).

2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации Бодайбинского городского поселения:

- от 21.12.2016 г. № 1205-пп г. «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2018 годов» в новой редакции»;

- от 11.12.2018 г. № 950-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 21.12.2016 г. № 1205-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2018 годов в новой редакции»;

- от 29.12.2018 г. № 1018-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 21.12.2016 г. № 1205-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2018 годов в новой редакции»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бодайбинские ведомости» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

ГЛАВА                                                                                                                          А.В. ДУБКОВ

Утверждена

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 10.12.2019 г. № 982-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Цель муниципальной программы программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении 2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения. 3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года многоквартирные дома на период 2020–2025 годов; 2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года дома блокированной застройки на период 2020–2025 годов. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 47307776,39 руб. в том числе по годам: 2020 г. – 15817959,47 руб.; 2021 г. – 31489816,92 руб.; 2022 г. - 0 руб.; 2023г. - 0 руб.; 2024 г. - 0 руб; 2025 г. – 0 руб. средства из областного бюджета (во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), по годам: 2020 г. - 0 руб.; 2021 г.- 0 руб.; 2022 г.- 0 руб.; 2023г. – 0 руб.; 2024 г. - 0 руб; 2025 г. – 0 руб. средства из местного бюджета – 47307776,39 руб., по годам: 2020 г. – 15817959,47 руб.; 2021 г.- 31489816,92 руб.; 2022 г.- 0 руб.; 2023г. - 0 руб.; 2024 г. - 0 руб; 2025 г. - 0 руб. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в соответствии с действующим законодательством, с финансовой поддержкой государственной корпорации фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и затрат, необходимых для реализации программы. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | 1.Обеспечение 112 семьи, проживающей в жилых помещениях, признанных аварийными и непригодными для проживания, на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 2. Расселение 4443,23 кв.м. аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года, на территории Бодайбинского муниципального образования. 3. Ликвидация 4443,23 кв.м. жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года, на территории Бодайбинского муниципального образования. 4. Снос аварийного жилья предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 года – 47307776,39 руб. |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года.

Задачей муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

В процессе достижения поставленной цели  в 2020-2025 годах  должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах , признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства и (или) приобретения(в том числе на вторичном рынке), реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, а также  путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных муниципальной программой, и ее цели.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются:

- доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении- 100 % (112 семья).

- Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения, - 4443,23   кв.м.

- площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 4443,23 кв.м.

Срок реализации муниципальной программы: с 2020 по 2025 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в разделе 5 муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2. «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие муниципальной программы – обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

Основное мероприятие муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий, по строительству и (или) приобретению (в том числе на вторичном рынке), реконструкции жилых помещений, а также по предоставлению возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя следующие мероприятия:

1. Заключение между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее- Министерство) и  Бодайбинским  муниципальным образованием  Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области  в целях  софинансирования  расходных  обязательств на строительство и (или) приобретение(в том числе на вторичном рынке), реконструкцию жилых помещений, а также на предоставление возмещений  гражданам   за  изымаемые  жилые  помещения  аварийного жилищного фонда Иркутской области для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области (далее соответственно - субсидия, аварийный жилищный фонд).

2. В случае строительства и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке), реконструкции жилых помещений заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение (в том числе на вторичном рынке), реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

2.1.Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда производится в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Цена муниципального контракта на строительство и (или) приобретение (в том числе на вторичном рынке), реконструкцию жилых помещений формируется Бодайбинским муниципальным образованием в соответствии с действующим законодательством. При этом максимальная стоимость одного квадратного метра строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений не должна превышать норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Правительства Иркутской области (далее- норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения)

В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение (в том числе на вторичном рынке), реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания, по цене, превышающей норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В случае заключения Бодайбинским муниципальным образованием муниципального контракта (договора) купли-продажи жилого помещения уровень износа такого помещения не должен превышать 40%. Уровень износа приобретаемого жилого помещения определяется по результатам обследования и заключения, выданного организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, не позднее 6 месяцев до даты приобретения жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда по цене 1 кв.м. общей площади жилого помещения меньшей, чем норматив стоимости 1 кв.м. общей  площади  жилого  помещения, средства областного  бюджета и  средства  местного бюджета из расчета  по  нормативу  стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, расселяемого в рамках муниципальной программы, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного для проживания  жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им  жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с законодательством нормы предоставления общей площади жилого помещения:

33 кв.м. – на одиноко проживающего гражданина;

21 кв.м. – на одного члена семьи, состоящего из двух человек;

18 кв.м.- на одного члена семьи, состоящего из трех и более человек.

При реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем строительства или реконструкции жилых помещений Бодайбинское муниципальное образование  имеет право расходовать средства на выполнение мероприятий, предусмотренных сводным сметным расчетом, составленным в соответствии с пунктом 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87, пропорционально за счет средств областного бюджета и бюджета Бодайбинского муниципального образования.

Строительный контроль осуществляется Бодайбинским муниципальным образованием в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства", пропорционально за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Иркутской области.

Приобретение жилых помещений на условиях долевого участия в строительстве осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Мероприятия муниципальной программы подлежат реализации не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии.

2.2. Переселение граждан и снос непригодного для проживания жилищного фонда осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе Жилищным кодексом

Российской Федерации. Порядок, очередность и объемы финансирования сноса расселенных непригодных для проживания жилых домов определяются органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Переселение граждан и снос расселенных непригодных для проживания жилых домов осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением средств, предусмотренных муниципальной программой на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Бодайбинского городского поселения.

2.3.В случае предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда заключается Соглашение о переходе права собственности на изымаемое жилое помещение и выплате возмещения за изымаемое жилое помещение (далее- Соглашение с собственником жилого помещения).

Заключение Соглашения с собственником жилого помещения осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законодательством, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Возмещение за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда предоставляются в размере, не превышающем стоимость расселения изымаемого жилого помещения (далее- стоимость расселения), рассчитанном исходя из общей площади изымаемого такого жилого помещения и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения, и производится пропорционально за счет средств областного бюджета во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств местного бюджета.

В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда превышает стоимость расселения, то финансирование такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета, не предусмотренных на долевое софинансирование.

Снос изъятых жилых помещений аварийного жилищного фонда осуществляется Бодайбинским муниципальным образованием за счет средств местного бюджета, за исключением средств, предусмотренных муниципальной программой на предоставление возмещений гражданам за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда.

Снос изъятых жилых помещений аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе Жилищным кодексом Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках муниципальной программы регулируется статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

РАЗДЕЛ.4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета Иркутской области во взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – областной бюджет), средств бюджета Бодайбинского муниципального образования (далее - местный бюджет).

Предполагается, что общий объем финансирования муниципальной программы составит    47307776,39 рубля в том числе:

Объем и источники финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, в рублях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 47307776,39 | 15817959,47 |  | 31489816,92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 47307776,39 | 15817959,47 |  | 31489816,92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (многоквартирные дома) на период 2020–2025 годов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 47307776,39 | 15817959,47 | 31489816,92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Местный бюджет | 47307776,39 | 15817959,47 | 31489816,92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (дома блокированной застройки) на период 2020–2025 годов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Объем финансирования строительства и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке), реконструкции жилых помещений, а также предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда в рамках реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 2020-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | %. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. |  | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. |  | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 |  | Площадь снесенного аварийного жилья предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | кв.м. | 2636,3 | 5916,65 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8552,95 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (многоквартирные дома) на период 2020–2025 годов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | %. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения |  | кв.м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда |  | кв.м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | Площадь снесенного аварийного жилья предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы |  | кв.м. | 2636,3 |  | 5916,65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8552,95 |
| Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (дома блокированной застройки) на период 2020–2025 годов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении |  | %. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Объем приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда. |  | кв.м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда |  | кв.м. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                             «Переселение граждан из                           ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (многоквартирные дома) на период 2020–2025 годов».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы муниципальной программы | «Переселение граждан, из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года многоквартирный дома на период 2020-2025 годов» (далее - Подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, в аварийных жилых домах, признанных непригодными для постоянного проживания до 01.01.2017 года |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020 - 2025 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы | 1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения. 2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении 3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет – 47307776,39 руб. из них: средства из областного бюджета- 0 руб., по годам: 2020 г. - 0 руб.; 2021 г.- 0 руб.; 2022 г.- 0 руб.; 2023г. – 0 руб.; 2024 г. - 0 руб; 2025 г. – 0 руб. средства из местного бюджета – 47307776,39 руб., по годам: 2020 г. – 15817959,47 руб.; 2021 г.- 31489816,92 руб.; 2022 г.- 0 руб.; 2023г. - 0 руб.; 2024 г. - 0 руб; 2025 г. – 0 руб. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного (с финансовой поддержкой государственной корпорации фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства) и местного бюджетов в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении, 100 % - (103 семьи). 2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения, - 4012,11 кв.м. 3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 4012,11 кв.м. 4. Снос аварийного жилья предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 года – 47307776,39 руб. |

Из-за большого объема непригодного для постоянного проживания жилищного фонда, ограниченных возможностей местного бюджета, Бодайбинское муниципальное образование не может в полном объеме осуществить все необходимые мероприятия по переселению граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать за счет средств бюджетов всех уровней. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600, необходимо решить задачи по обеспечению граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища, доступным и комфортным жильем, а также принять меры по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года.

Реализация Подпрограммы будет способствовать решению поставленных Президентом Российской Федерации задач по расселению аварийного жилья, повышению качества жилищного фонда.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

В процессе достижения поставленной цели должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, осуществляемая путем приобретения жилья в том числе на вторичном рынке, и предоставления социальной выплаты для приобретения   жилья в том числе на вторичном рынке.

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных Подпрограммой, и ее цели.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы является:

1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении 100 % - (103 семьи).

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения – 4012,11 кв.м.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда –4012,11 кв.м.

Срок реализации Подпрограммы- с 2020 по 2025 годы.

РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Подпрограммы осуществляется путем реализации мероприятий по строительству и (или) приобретению (в том числе на вторичном рынке), реконструкции жилых помещений, а также по предоставлению возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования.

| Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства, реконструкции жилых помещений и (или) приобретения(в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а так же путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования. | Областной бюджет Местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2.Снос аварийного жилья предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 года | Местный бюджет | 47307776,39 | 15817959,47 | 31489816,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: В том числе по источникам финансирования |  | 47307776,39 Областной бюджет Местный бюджет | 15817959,47 0 15817959,47 | 31489816,92 0 31489816,92 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Показатели результативности подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (многоквартирные дома) на период 2020–2025 годов».

| № п/п |  | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  | Всего 2020-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. |  | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения |  | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда |  | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Площадь снесенного аварийного жилья предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы |  | кв.м | 2636,3 | 5916,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8552,95 |

РАЗДЕЛ 4.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная стоимость жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпрограммы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган местного самоуправления, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе жилого помещения.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому помещения, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из                           ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»

ПОДПРОГРАММА

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (дома блокированной застройки) на период 2020–2025 годов».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы муниципальной программы | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года дома блокированной застройки на период 2020–2025 годов». (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, в аварийных жилых домах, признанных непригодными для постоянного проживания до 01.01.2017 года |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020 - 2025 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы | 1. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении; 2. Объем приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда. 3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Обеспечение переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет – 0 руб. из них: - средства из областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы не предполагаются; - средства из местного бюджета - 0 руб. по годам: 2020 г. – 0 руб.; 2021 г.- 0 руб.; 2022 г.- 0 руб.; 2023г. - 0 руб.; 2024 г. - 0 руб; 2025г. – 0 руб. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении,100 % - (9 семей). 2. Объем приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда – 431,12 кв.м. 3. Площадь снесенного непригодного жилищного фонда- 431,12 кв.м. |

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет на здоровье граждан, а также на демографическую ситуацию. Проживание в аварийном жилищном фонде понижает социальный статус граждан, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравный доступ граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых услуг в жилищной сфере, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания.

Решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в другое жилое помещение. Необходимо заменить существующий жилищный фонд новым, соответствующим современным стандартам качества жилых помещений.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является обеспечение переселения граждан, проживающих в г. Бодайбо, из аварийных жилых домов, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных Подпрограммой, и ее цели.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются:

1.   Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении, 100 % - (9 семей).

2. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения– 431,12 кв.м.

3.  Площадь снесенного непригодного жилищного фонда- 431,12 кв.м.

Срок реализации Подпрограммы- с 2020 по 2025 годы.

РАЗДЕЛ 2.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Подпрограммы – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

| Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан ,проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения(в том числе на вторичном рынке) жилых помещений | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: В том числе по источникам финансирова- ния | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достижение цели Подпрограммы предполагается путем решения задач через реализацию основного  мероприятия  Подпрограммы - приобретения жилья на вторичном рынке, с уровнем износа  не превышающим допустимого (не более 40%), обеспечивая граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, в аварийных  жилых домах,  жильем, отвечающим установленным санитарным и техническим требованиям, а также путем ликвидации  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Показатели результативности подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (дома блокированной застройки) на период 2020–2025 годов».

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  | Всего 2020-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объем приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Площадь снесенного непригодного жилищного фонда- | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная стоимость жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпрограммы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган местного самоуправления, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе жилого помещения.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому помещения, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Приложение № 3

к муниципальной программе                                                                                                 «Переселение граждан из                           ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»

Реестр

аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного таковым до 01 января 2017 года, планируемого к расселению в рамка муниципальной программы ««Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»

| № | Адрес | Год постройки | Кол-во, этажей, | Степень физичес- кого износа, % | Площадь жилых помещений, кв.м. | Кол-во квартир/ чел. | Реквизиты документа о признании дома аварийным, № и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (многоквартирные дома) на период 2020–2025 годов». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бодайбо, мкр. Колобовщина, ул. Российская, д. 2 | 1966 | 2 | 80 | 261,08 | 7/15 | № 604-п от 19.12.2012 |
| 2 | г. Бодайбо, пер. Первомайский, д. 7 Б | 1941 | 1 | 86 | 119,10 | 3/13 | № 585-п от 30.12.2013 |
| 3 | г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 38 | 1989 | 2 | 75 | 489,65 | 14/24 | № 869-п от 20.10.2016г |
| 4 | г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, д. 29 | 1970 | 2 | 72 | 590,17 | 8/30 | № 705-пп от 06.09.2016г |
| 5 | г. Бодайбо, ул. Мира, д. 32а | 1962 | 1 | 80 | 140,0 | 4/8 | № 439-п от 01.10.2012г. |
| 6 | г. Бодайбо, ул. Набережная, д. 12 | 1963 | 2 | 80 | 278,20 | 8/18 | № 585-п от 30.12.2013 |
| 7 | г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 6 | 1980 | 2 | 65 | 750,90 | 12/38 | № 705-пп от 06.09.2016г |
| 8 | г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 8 | 1966 | 2 | 75 | 277,80 | 6/17 | № 417-п от 08.09.2012г |
| 9 | г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 18А | 1968 | 2 | 80 | 223,88 | 11/11 | № 174-п от 29.04.2013г |
| 10 | г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 20 | 1964 | 1 | 80 | 161,65 | 5/13 | № 585-п от 30.12.2013 |
| 11 | г. Бодайбо, ул. Садовая, д. 17 | 1917 | 2 | 71,5 | 421,26 | 14/32 | № 705-пп от 06.09.2016г |
| 12 | г. Бодайбо, ул. Сорокинская, д. 41 | 1966 | 1 | 73 | 147,62 | 4/10 | № 585-п от 30.12.2013 |
| 13 | г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 21б | 1939 | 1 | 80 | 19,70 | 4/3 | № 06-п от 14.01.2013 |
| 14 | г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 3 | 1917 | 1 | 80 | 45,70 | 1/2 | № 174-п от 29.04.2013г |
| 15 | г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 87 | 1976 | 1 | 80 | 85,40 | 2/6 | № 174-п от 29.04.2013г |
|  | Итого: |  |  |  | 4012,11 | 103/240 |  |
| 1.2 Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (дома блокированной застройки) на период 2020–2025 годов». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, д. 57 | неизвестно | 1 | 75 | 60,60 | 2/5 | № 705-пп от 06.09.2016г |
| 2 | г. Бодайбо, ул. Иркутская, д. 2з | неизвестно | 1 | 70 | 120,0 | 1/8 | № 352-п от 02.07.2015г |
| 3 | г. Бодайбо, ул. Ленских Событий, д. 4 | неизвестно | 1 | 73 | 80,26 | 2/2 | № 705-пп от 06.09.2016г |
| 4 | г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 15 | 1960 | 1 | 62,31 | 75,96 | 2/2 | № 585-п от 30.12.2013 |
| 5 | г. Бодайбо, ул. Иркутская, д.3 | 1965 | 1 | 75 | 94,30 | 2/5 | № 352-п от 02.07.2015г |
|  | Итого: |  |  |  | 431,12 | 9/22 |  |
|  | Всего по реестру: |  |  |  | 4443,23 | 112/262 |  |