РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2026 г.                                                г. Бодайбо                                                      № 19-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования»

на 2018-2030 годы, утвержденную постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п

В связи с корректировкой приоритетов социально-экономического развития  Бодайбинского муниципального образования, целей и задач муниципальной программы, в целях организации мероприятий по благоустройству территории Бодайбинского муниципального образования, создания условий комфортной и безопасной городской среды, в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, администрация Бодайбинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции. (прилагается)

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свои отношения с 01.10.2025 года.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. БОТВИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 19.01.2017 г. №1401-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории

Бодайбинского муниципального образования на 2018-2030 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Таблица №1

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 года (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – постановление Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106). - Методические рекомендации по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр. - Постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области». - Устав Бодайбинского муниципального образования. - Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 № 842-п «Об утверждении Порядка решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования». - Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 12.09.2022 г. № 639-пп «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муниципального образования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов. |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Бодайбинского городского поселения: Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения, Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области Представители различных организаций, осуществляющие свою деятельность на территории Бодайбинского муниципального образования Управляющие компании Население города Бодайбо |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) |
| Срок реализации Программы | 2018-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 211 704,13 тыс. руб. |
|  | Объем финансирования за счет средств местных бюджетов 83 678,95 тыс.руб. 2018 - 0,00 тыс. руб. 2019 - 173,78 тыс. руб. 2020 - 278,82 тыс. руб. 2021 - 300,00 тыс. руб. 2022 - 300,00 тыс. руб. 2023 - 187,70 тыс.руб. 2024 - 1 800, тыс.руб. 2025 - 69 667,45 тыс. руб. 2026 - 12 463,7 тыс.руб. 2027 - 0,00 тыс.руб. 2028 - 0,00 тыс.руб. 2029 - 0,00 тыс.руб. 2030 - 0,00 тыс.руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 104 569,2 тыс.руб. 2018 - 0,00 тыс. руб. 2019 - 1 274, 39 тыс.руб. 2020 - 1 115,31 тыс. руб. 2021 - 0,00 тыс. руб. 2022 - 0,00 тыс. руб. 2023 - 628, 12 тыс. руб. 2024 - 0,00 тыс. руб. 2025 - 65 450,00 тыс. руб. 2026 - 36 729,5 тыс.руб. 2027 - 0,00 тыс.руб. 2028 - 0,00 тыс.руб. 2029 - 0,00 тыс.руб. 2030 - 0,00 тыс.руб. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 12 954,16 тыс. руб. 2018 - 0,00 тыс. руб. 2019 - 5 814, 74 тыс. руб. 2020 - 4 705,15 тыс. руб. 2021 - 0,00 тыс. руб. 2022 - 0,00 тыс. руб. 2023 - 2 434,27 тыс.руб. 2024 - 0,00 тыс. руб. 2025 - 0,00 тыс. руб. 2026 - 0,00 тыс.руб. 2027 - 0,00 тыс.руб. 2028 - 0,00 тыс.руб. 2029 - 0,00 тыс.руб. 2030 - 0,00 тыс.руб. Объемы финансирования за счет средств иных источников 8 381,18 тыс.руб. 2018 - 0,00 тыс. руб. 2019 - 0,00 тыс. руб. 2020 - 381,18 тыс. руб. 2021 - 0,00 тыс. руб. 2022 - 0,00 тыс. руб. 2023 - 0,00 тыс. руб. 2024 - 0,00 тыс. руб. 2025 - 8 000,00 тыс. руб. 2026 - 0,00 тыс.руб. 2027 - 0,00 тыс.руб. 2028 - 0,00 тыс.руб. 2029 - 0,00 тыс.руб. 2030 - 0,00 тыс.руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Благоустройство общественных территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 3. Количество благоустроенных территорий общего пользования; 4. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий; 6. Привлечение финансов; 8. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий общего пользования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бодайбинского муниципального образования. Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий в Бодайбинском муниципальном образовании. |

Глава 1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество проживания и проведения досуга населения.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий. Благоустройство и озеленение территорий Бодайбинского муниципального образования, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

В условиях повышенных нагрузок, дискомфортности городов из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта благоустройство населенных пунктов приобретает особое значение. Благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города. За последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике города Бодайбо, которые достигнуты путем системного подхода к проблеме благоустройства города с помощью реализации муниципальных и ведомственных целевых программ.

Наиболее острыми проблемами в сфере благоустройства на территории г. Бодайбо являются:

  - Стихийные организации огородов на территориях, прилегающих к малоэтажным многоквартирным жилым домам.

  - Ремонт проездов к многоквартирным домам не проводился в течении 15-20 лет. Асфальтобетонное покрытие имеет повреждения до 80% площади дорожного покрытия.

  - Отсутствие финансирования и острая нехватка специалистов администрации для контроля поддержания благоустройства Бодайбинского городского поселения.

  - Отсутствие или ветхости водоотводной, дренажной системы.

  - Недостаточная обеспеченность города элементами благоустройства (автомобильные парковки, пешеходные дорожки, тротуары, урны, скамейки, освещение, детские и спортивные площадки).

В существующем жилищном фонде на территории Бодайбинского муниципального образования объекты благоустройства дворов не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны и другие места массового посещения имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

На момент начала реализации Программы население Бодайбинского муниципального образования по данным органов статистики на 01.08.2017 г. составляло – 12316 человек, в 2021 году – 8921 человек, в 2025 году – 7073 человека.

В целях организации процесса благоустройства, проведена оценка состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории Бодайбинского муниципального образования, по результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды.

Согласно паспарту благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования от 01.10.2024 г. количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 59 единицы из них полностью благоустроенных дворовых территорий составляет всего 13 единиц, что составляет 22% от общей доли таких территорий.

Основными местами общественных территорий для отдыха являются зеленые зоны, парки и скверы. На территории Бодайбинского муниципального образования 12 общественных территорий из которых 8 нуждаются в благоустройстве, развитии инфраструктуры для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, места выгула животных и т.д.).

Глава 2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Таблица №2

| Цель муниципальной программы: | Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского муниципального образования. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы: | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Бодайбинского муниципального образования; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Бодайбинского муниципального образования; 3. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» |

Программа будет реализовываться в период 2018-2030 годов. Разделение её на этапы не предусмотрен.

Данные цели и задачи способствовать обеспечению формирования единого облика муниципального образования, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бодайбинского муниципального образования.

Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе

Глава 3. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Таблица №3

Общий объем местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет:

85 171,45 тыс.руб.

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | В том числе по источникам: |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | Иные источники |  |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2019 год | 7 262,91 | 173,78 | 1 274,39 | 5 814,74 | 0 |  |
| 2020 год | 6 480,46 | 278,82 | 1 115,31 | 4 705,15 | 381,18 |  |
| 2021 год | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 год | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 год | 3 250,1 | 187,70 | 628,12 | 2 434,27 | 0 |  |
| 2024 год | 1800,00 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 143 117,45 | 69 667,45 | 65 450,00 | 0 | 8 000,00 |
| 2026 год | 49 193,2 | 12 463,7 | 36 729,5 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог: | 211 704,13 | 85 171,45 | 103 294,81 | 12 954,16 | 8 381,18 |

Общий объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, определен в результате расчета необходимости обеспечения той или иной дворовой или общественной территории согласно нормативной стоимости работ по благоустройству и Адресного перечня территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах Бодайбинского муниципального образования, приведенного в приложении №4.

Глава 4. Перечень и краткое описание основных

мероприятий муниципальной программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Реализация программы позволит обеспечить комфортное проживание, поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве родного города.

План мер по реализации программы включает в себя:

- благоустройство 60% дворовых территорий к 2030 году;

- благоустройство 60% общественных территорий к 2030 году.

Решение обозначенных в программе задач реализуется через план мероприятий по следующим направлениям:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов предполагает такие основные мероприятия как:

  - Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий путем:

    - Формирования порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. Данные мероприятия подразумевают

    - Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий.

    - Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий.

Минимальный перечень утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета и включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территории;

- обустройство площадок для выгула домашних животных;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство контейнерных площадок;

- обустройство ограждений;

- устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

- иные виды работ.

По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории, Администрация Бодайбинского городского поселения, по акту приема-передачи, передает собственникам многоквартирного дома объект благоустройства для его последующего содержания (приложение № 7 к Муниципальной программе).

2. Предоставление субсидий управляющим организациям на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с общедолевой собственностью.

3. Благоустройство общественных территорий Бодайбинского муниципального образования.

Мероприятия по данному направлению определяются на основании перечня общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2030 годах (Приложение № 6 к Муниципальной программе), и включают следующие виды работ:

- устройство, ремонт дорожных покрытий, проездов, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, лестниц, мест парковок, линий наружного освещения;

- установку и ремонт объектов внешнего благоустройства, ограждений;

- благоустройство зон для отдыха (Парки, скверы и.т.д.);

- приобретение и установку оборудования для детских, спортивных площадок;

- приобретение и установку урн, скамеек, групп для отдыха;

- устройство ливневой канализации;

- озеленение общественных территорий и устройство современных газонов;

- разработка проектно-сметной документации, дизайн-проектов общественных территорий Бодайбинского муниципального образования;

- прочее.

4. Создание условий для трудового (финансового) участия населения в благоустройстве территорий. (уборка мусора, покраска, посадка деревьев и т.д.).

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обязательным является:

трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме  по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

- Организация и проведение семинаров и общественных обсуждений, направленных на привлечение населения Бодайбинского муниципального образования в реализацию Программы.

6. Информирование населения в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о реализации Программы в Бодайбинском муниципальном образовании.

##### 7. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

##### Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых или общественных территорий на 2018 год представлен в Таблице №4.

Таблица №4

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия тротуара с установкой бортового камня | м2 | 2 570,0 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и проездов без установки бортового камня | м2 | 1 309,0 |
| 3 | Установка опоры наружного освещения со светильником, платой за технологическое присоединение и подключение | 1 шт. | 84 180,0 |
| 4 | Изготовление и установка скамьи | 1 шт. | 11 950,0 |
| 5 | Изготовление и установка урны | 1 шт. | 4 000,0 |
| 6 | Установка детского городка | 1 комплекс | от 500 000,00 – до 1 000 000,00 |
| 7 | Установка спортивной площадки | 1 комплекс | от 300 000,00 до 500 000,00 |
| 8 | Устройство площадок для отдыха | 1 площадка | 100 000,00 |
| 9 | Установка ограждения (высота 0,5 м., ширина 2 м.) | 1 шт. | 3 000,0 |
| 10 | Устройство ливневой канализации (бетонный лоток) | м.п. | 2 4500,0 |

Дополнительный перечень утвержден Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета.

Для целей благоустройства территорий, разрабатываются и утверждаются дизайн-проекты.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, приведен в Приложении № 2 к Муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий Бодайбинского муниципального образования, включенных в Программу, утвержден постановлением администрации Бодайбинского городского поселения.

Предусмотренные направления реализации мероприятий Программы представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач.

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий:

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведения администрацией Бодайбинского городского поселения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения администрацией Бодайбинского городского поселения соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии;

Ожидаемый результат от выполнения данного направления выражается в создании условий для осуществления общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных или дворовых территорий и над процессом дальнейшей эксплуатации общественной или дворовой территории.

Общественный контроль над реализацией проекта благоустройства придомовых и общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также на сформированном информационном портале органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, на котором размещается вся информация о реализации муниципальных программ. Так же проводится информирования средств массовой информации о встречах и обсуждениях по наиболее значительным общественным территориям, организовывается учет и систематизация размещения материалов в целях формирование соответствующей отчетности.

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи с реализацией Программы направляется для принятия мер в администрацию Бодайбинского городского поселения.

Общественный контроль по реализации Программы осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Реализация вышеуказанных направлений осуществляться через:

1) Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству (раздел 1 Приложение № 4 Приложения настоящей Программы);

2) Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 (раздел 2 Приложение № 4 раздела Приложения настоящей Программы);

Для проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы предлагается привлечь жителей города. Создана общественная комиссия под председательством первого заместителя главы администрации Бодайбинского городского поседения по обсуждению проекта муниципальной программы, проведению комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения. В состав общественной комиссии вошли представители органов местного самоуправления, общественных организаций, иные лица.

Общественное участие реализуется в соответствии со следующими принципами:

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, и проектов их благоустройства;

- решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно;

- учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий;

- проведение рейтингового голосования для определения территорий, подлежащих включению в муниципальную программу;

Состав мероприятий Программы определен исходя из целей и задач приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды». Приоритетный проект направлен на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем ежегодной реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

В рамках реализации Программы через участие в приоритетном проекте планируется привлечение областных и федеральных средств на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств.

Механизм государственной поддержки:

- в виде субсидий из областного и (или) федерального бюджета утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета;

В целях получения субсидий из областного бюджета на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, все работы, выполняемые в рамках муниципальной программы, должны соответствовать минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и перечню дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее соответственно – минимальный перечень, дополнительный перечень).

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

Глава 5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в Приложении №3 Муниципальной программы.

Глава 6. Оценка эффективности реализации программы.

Проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей города.

Таблица №5

Показатели эффективности муниципальной программы

| Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы | Наименование показателя результативности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий в Бодайбинском муниципальном образовании | Доля дворовых территорий, благоустроенных от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий в Бодайбинском муниципальном образовании | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий |
|  | Единица измерения |  |  |  |  |  |
|  | Ед. | Ед. | % | Ед. | Ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | 7 | 11,8 | - | 3 | 25 |
| 2019 | - | 7 | 11,8 | - | 3 | 25 |
| 2020 | 1 | 8 | 13,5 | - | 3 | 25 |
| 2021 | 2 | 10 | 16,9 | - | 3 | 25 |
| 2022 | 2 | 12 | 20,3 | - | 3 | 25 |
| 2023 | 1 | 13 | 22 | - | 3 | 25 |
| 2024 | - | 13 | 22 | 1 | 4 | 33,3 |
| 2025 | 4 | 17 | 28,8 | 1 | 5 | 41,6 |
| 2026 | - | 17 | 28,8 | 1 | 6 | 50 |
| 2027 | 1 | 18 | 30,5 | 1 | 7 | 58 |
| 2028 | 2 | 20 | 33,8 | 1 | 8 | 66,6 |
| 2029 | 1 | 21 | 35,5 | 1 | 9 | 75 |
| 2030 | 2 | 23 | 39 | 1 | 10 | 83,3 |

Глава 7. Оценка рисков и систем реагирования на риски реализации программ.

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий подпрограммы, приведена в таблице №6.

Таблица №6

| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Риски изменения законодательства |  |
| 1.1 | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Бодайбинского муниципального образования в сфере реализации программы |
| 2 | Социальные риски |  |
| 2.1 | Низкая активность населения | Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы |
| 3 | Финансовые, бюджетные риски |  |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4 | Организационные риски |  |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы |

Приложение №1

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г. № 1401-п

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие. Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения (далее – Отдел ЖКХ) Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения (далее – Отдел АГиЗО) | 08.2017 г. | До конца срока реализации муниципальной программы | Подготовка и разработка необходимой документации: Инвентаризация дворовых территорий, разработка положений, порядков, программ и т.д. | Разработка правовых актов, мониторинг их актуальности. | - Установление количества дворовых территорий; |
| - Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО | 09.2017 г. | До конца срока реализации муниципальной программы | Активное информирование граждан, организаций о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды через СМИ, сайты в сети Интернет и другие форматы, | Работа по информированию населения и организаций | - Трудовое участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| - Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел ЖКХ, | 09.2017 г. | По необходимости до окончания срока реализации муниципальной программы | Проведение общественных слушаний для принятия решения по приоритетным дворовым территориям для их первоочередного благоустройства | Проведение работ по приему заявок, организации общественной комиссии, проведению общественных слушаний. |  |
| - Основное мероприятие. Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территории |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Отдел АГиЗО, Отдел ЖКХ | 11.2017 г. | По необходимости до окончания срока реализации муниципальной программы. | Наличие проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Разработка проектов, смет, паспортов, а также согласование данной документации | Осуществление Благоустройства 23 дворовых территорий |
| 1.2.2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел ЖКХ | 05.2018 г. | 09.2030 г. | Благоустройство дворовых территорий | а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек; б) обеспечение освещения дворовых территорий, общественных территорий; в) установку скамеек; г) установку урн для мусора; д) озеленение дворовых и общественных территорий. |  |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие. Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО | 08.2017 г. | До конца срока реализации муниципальной программы | Подготовка и разработка необходимой документации: Инвентаризация общественных территорий, разработка положений, порядков, программ и т.д. | Разработка правовых актов | - Установление количества и площади общественных территорий; |
| 2.1.2. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий. | Отдел ЖКХ, | 09.2017 г. | До конца срока реализации муниципальной программы. | Активное информирование граждан, организаций о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды через СМИ, сайты в сети Интернет и другие форматы | Работа по информированию населения и организаций | - Трудовое участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| - Основное мероприятие. Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территории |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий | Отдел АГиЗО, Отдел ЖКХ | 11.2017 г. | До конца срока реализации муниципальной программы | Наличие проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий | Разработка проектов, смет, паспортов, а также согласование данной документации | Благоустройство 9 общественных территории |
| 2.2.2.Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Отдел ЖКХ | 05.2018 г. | 10.2030 г. | Благоустройство общественных территорий | а) ремонт проездов, пешеходных дорожек; б) обеспечение освещения, общественных территорий; в) установку скамеек; г) установку урн для мусора; д) озеленение дворовых и общественных территорий. |  |
| - Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |
| - Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Разработка проектно-сметной документации благоустройства для участия во Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел АГиЗО | 01.2022 | 02.2023 | Наличие проектно-сметной документации благоустройства общественной территорий в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Разработка проектов, смет, паспортов, а также согласование данной документации с субъектом РФ |  |
| 3.1.1. Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО | 08.2022 | 11.2026 | Благоустройство общественной территории - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | а) благоустройство проездов, пешеходных дорожек; б) обеспечение освещения в) установку скамеек; г) установку урн для мусора; д) озеленение е) установка МАФ | Благоустройство общественной территории - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |

Приложение №2

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г. № 1401-п

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

| № | Наименование | Эскиз |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень |  |  |  |
| 1 | Скамья со спинкой |  |  |
| 2 | Урна |  |  |
| 3 | Светильник светодиодный, уличные фонари |  |  |
| Дополнительный перечнь |  |  |  |
| 4 | Горка "СК" (скат Н 120 см.) |  |  |
| 5 | Качалка-балансир малая 004102 |  |  |
| 6 | Горка с крышей "Средняя" (скат Н 120 см.) |  |  |
| 7 | Горка "Радужная" |  |  |
| 8 | Качели двойные на цепях |  |
| 9 | Карусель "Василек" |  |
| 10 | Песочница - квадрат |  |
| 11 | Игровой комплекс |  |
| 12 | Брусья со спиралью |  |
| 13 | Стойка баскетбольная 006502 |  |
| 14 | 006451-32 Турник тройной |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г. № 1401-п

Ресурсное обеспечение реализации Государственной (муниципальной) программы

| № п/п | Наимено-вание основных мероприя-тий | Ответственный исполнитель, соисполнители (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |  | 19 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО |  | Мероприятия без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие необходимой правовой документации |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел ЖКХ |  | Мероприятия без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. |
| 1.1.3. | Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел ЖКХ |  | Мероприятия без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отбор приоритетных дворовых территорий для благоустройства |
| 1.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Отдел АГиЗО Отдел ЖКХ | Федеральный бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации |
|  |  |  | Бюджет Иркутской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО | Федеральный бюджет | 10797,55 | 0,00 | 5 814, 75 | 4 705,15 | 0,00 | 0,00 | 2 434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Отремонтировано 14 дворовых территорий. Повышен уровень благоустройства дворовых территорий |
|  |  |  | Бюджет Иркутской области |  | 0,00 | 1 274,39 | 1 115,31 | 0,00 | 0,00 | 628, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 173, 78 | 278,82 | 0,00 | 0,00 | 187,70 | 0,00 | 28 373,29 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 381,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| * - ожидаемые поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО |  | Мероприятия без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие необходимой правовой документации |  |  |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий. | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО |  | Мероприятия без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. |  |  |
| 2.1.3. | Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел ЖКХ, |  | Мероприятия без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отбор приоритетных дворовых территорий для благоустройства |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО | Федеральный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Наличие проектно-сметной документации |  |
|  |  |  | Бюджет Иркутской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Благоустройство общественных территории общей площадью 21400 м. кв. Уровень благоустройства повышен |  |
|  |  |  | Бюджет Иркутской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 744,16 | 1492,5 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Отдел ЖКХ, Отдел АГиЗО | Федеральный бюджет | 142 184, 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Благоустройство ул. Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в городе Бодайбо» Уровень благоустройства повышен |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Иркутской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65450 | 36729,5 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 21033,95 | 10971,2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г. № 1401-п

Адресный перечень территорий (объектов),

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах

Бодайбинского муниципального образования

Раздел 1.  Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах

| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) |  |  |  |  | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |  |  |  |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское городское поселение | г. Бодайбо | 30 лет Победы | 5 | 3015 | 130 | Расчеты отсутсвуют |
| 2 |  |  |  |  | 18, 20 | 3434 | 130 |  |
| 3 |  |  |  |  | 12 | 1150 | 14 |  |
| 4 |  |  |  |  | 19 | 4723 | 70 | - |
| 5 |  |  |  |  | 19а | 2065 | 110 | Расчеты отсутствуют |
| 6 |  |  |  |  | 21 | 3598 | 100 |  |
| 7 |  |  |  |  | 22 | 2187 | 90 |  |
| 8 |  |  |  |  | 49,51,53 | 7018 | 160 | - |
| 9 |  |  |  | 30 лет Победы Урицкого Петра Поручикова | 47,47а 46 11 | 9115 | 520 | Расчеты отсутствуют |
| 10 |  |  |  | Мира Стояновича | 3, 5 87 | 8601 | 270 |  |
| 11 |  |  |  | Мира | 4а | 3118 | 110 |  |
| 12 |  |  |  |  | 8, 8а | 3390 | 55 |  |
| 13 |  |  |  |  | 30 | 700 | 10 |  |
| 14 |  |  |  |  | 69 | 1186 | 15 |  |
| 15 |  |  |  | Урицкого Почтовый | 4, 6 6а | 7066 | 230 |  |
| 16 |  |  |  | Урицкого | 22 | 2569 | 90 |  |
| 17 |  |  |  |  | 24в | 3232 | 70 |  |
| 18 |  |  |  |  | 34, 36 | 6562 | 160 | 15500 |
| 19 |  |  |  |  | 40 | 3628 | 100 | 5400 |
| 20 |  |  |  |  | 42 | 3593 | 100 | - |
| 21 |  |  |  |  | 63, 65 | 5756 | 180 | - |
| 22 |  |  |  |  | 72, 72а, 74а, 76а | 6748 | 70 | Расчеты отсутствуют |
| 23 |  |  |  |  | 77, 79, 81 | 6690 | 60 |  |
| 24 |  |  |  | Байкальская | 7 | 4336 | 90 | - |
| 25 |  |  |  | Березнеровская | 37 | 6565 | 160 | - |
| 26 |  |  |  | Карла Либкнехта | 9 | 5205 | 100 | - |
| 27 |  |  |  |  | 17 | 3555 | 90 | Расчеты отсутствуют |
| 28 |  |  |  |  | 59,61 | 6981 | 210 | - |
| 29 |  |  |  |  | 63,65 | 7184 | 210 | - |
| 30 |  |  |  | Карла Либкнехта Мира | 24, 26, 28 17 | 13733 | 460 | Расчеты отсутствуют |
| 31 |  |  |  | Карла Либкнехта Урицкого | 54,56 35 | 9856 | 370 | - |
| 32 |  |  |  | Карла Либкнехта | 58,60 | 4990 | 230 | Расчеты отсутствуют |
| 33 |  |  |  | Роза Люксембург | 13 | 3073 | 100 | - |
| 34 |  |  |  | Карла Либкнехта 8 Марта Петра Поручикова | 103,105,107,109 24,26 27 | 11701 | 270 | Расчеты отсутствуют |
| 35 |  |  |  | Розы Люксембург | 8 | 3396 | 110 | Расчеты отсутствуют |
| 36 |  |  |  | Петра Поручикова | 4,4а, 4б, 4в | 7540 | 670 |  |
| 37 |  |  |  |  | 22, 24 | 4308 | 80 |  |
| 38 |  |  |  | Петра Поручикова Труда | 26 38 | 4656 | 80 |  |
| 39 |  |  |  | Ремесленная | 51,53,55а | 7721 | 125 |  |
| 40 |  |  |  | Разведчиков | 9,11 | 2933 | 50 |  |
| 41 |  |  |  | Лыткинская | 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 | 21150 | 284 |  |
| 42 |  |  |  | Садовая | 3,5,5б,5в | 7600 | 115 |  |
| 43 |  |  |  |  | 6а, 7, 8а, 4а | 10500 | 70 |  |
| 44 |  |  |  |  | 9 | 3549 | 25 |  |
| 45 |  |  |  | Иркутская | 7г, 7в | 5800 | 45 | Расчеты отсутствуют |
| 46 |  |  |  |  | 19 | 2100 | 20 |  |
| 47 |  |  |  | Таёжная | 17, 19, 21, 23 | 8526 | 50 |  |
| 48 |  |  |  | 60 лет Октября | 80, 83 | 4000 | 30 |  |
| 49 |  |  |  | Олега Кошевого | 18, 20 | 3650 | 39 |  |
| 50 |  |  |  | 8 Марта | 28, 30 | 3450 | 45 |  |
| 51 |  |  |  | Октябрьская | 39, 41, 43 | 6680 | 85 |  |
| 52 |  |  |  | Артема Сергеева пер. Строительный | 48 2 | 3880 | 45 |  |
| 53 |  |  |  | Артема Сергеева Петра Поручикова | 59, 61 28, 30/1 | 7100 | 70 |  |
| 54 |  |  |  | пер. Коммунальный | 1, 1а, 3а | 2929 | 60 |  |
| 55 |  |  |  | Набережная | 3, 5, 7, 9, 11 | 8360 | 90 |  |
| 56 |  |  |  | Железнодорожная | 7, 9 | 2800 | 60 | - |
| 57 |  |  |  | МК-135 | 67 | 3190 | 28 | Расчеты отсутствуют |
| 58 |  |  |  |  | 71 | 3300 | 30 |  |
| 59 |  |  |  |  | 75 | 3540 | 20 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  | 318981 | 7460 |  |

Справочно:

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области: 59 ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация 59 ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 24 ед.

Примечание:

- В настоящем Разделе в отношении муниципального образования района иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2030

| № | Адрес общественной территории |  |  |  |  | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пехеходный доступ к основным площадкам территории, чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |  |  |  |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | Урицкого Карла Либкнехта | 37а 52а | 5914 | 4000 | Расчеты отсутствуют |
| 2 |  |  |  | Урицкого | 91 | 10000 | 3000 | 150000 |
| 3 |  |  |  | Стояновича | 71 | 2273 | 1000 | Расчеты отсутствуют |
| 4 |  |  |  | Стояновича | 44а | 1897 | 4000 | - |
| 5 |  |  |  | Стояновича | 99 | 23000 | 5000 | - |
| 6 |  |  |  | Студенческий | 3а | 4684 | 1000 | 15000 |
| 7 |  |  |  | Роза Люксембург |  | 2610 | 2000 | Расчеты отсутствуют |
| 8 |  |  |  | Урицкого |  | 8620 | 8000 |  |
| 9 |  |  |  | Стояновича | 46б | 646 | 5000 |  |
| 10 |  |  |  | Стояновича | 99а | 450 | 5000 |  |
| 11 |  |  |  | Стояновича | 77 | 21742 | 4000 | - |
| 12 |  |  |  | Урицкого | 49 | 1100 | 5000 | - |
| 13 |  |  |  | 30 лет Победы | 8 | 2044 | 5000 | - |
|  |  |  |  | ИТОГО |  | 84980 |  |  |

Примечание:

- В настоящем Разделе в отношении муниципального образования района иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.

| № | Адрес объекта, земельного участка |  |  |  |  |  | Тип объекта |  | Общая площадь земельного участка, кв.м. |  | Численность населения, проживающая в переделах территории, чел. |  | Оценка потребности в финансирвоании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | Железнодорожная | 4 | Пожарная часть |  | 3 606 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ремесленная | 33а | ГОКУ "Специальная коррекционная школа г. Бодайбо" |  | 5 900 |  |  |  | 6000 |  |
| 3 |  |  |  | Володарского | 89 | Начальная школа-детский сад № 35 «Радуга» |  | 11 635 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Урицкого | 51 | "Средняя общеобразовательная школа №1" |  | 16 098 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Ремесленная | 47 | "Средняя общеобразовательная школа № 3" |  | 18 570 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 60 лет Октября | 77б | Административное здание |  | 7 963 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Мира | 9 | Детский Дом Творчества |  | 546 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Урицкого | 80 | Детский сад "Брусничка" |  | 4 568 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Вилюйский переулок | 6 | Детский сад "Теремок" |  | 3 958 |  |  |  | 4000 |  |
| 10 |  |  |  | Байкальская | 10 | Детский сад "Золотой Ключик" |  | 10 436 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Карла Либкнехта | 77 | Детский сад "Сказка" |  | 11 042 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Железнодорожная | 2а | Плавательный бассейн "Металлист" |  | 2510 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | МК-135 | 91 | Лыжная база "Таежная" |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Железнодорожная | 1 | ГБПОУ Ио Бодайбинский горный техникум |  | 7 478 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 30 лет Победы | 7 | МКОУ ДО Детская музыкальная школа г. Бодайбо и района |  | 1 719 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Иркутская улица | 59 | Межмуниципальный отдел МВД России Бодайбинский |  | 1 719 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Стояновича | 97 | ОГБУЗ Районная больница г. Бодайбо, поликлиника |  | 3 800 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Октябрьская | 21 | Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Бодайбинскому району |  | 3565 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 30 Лет Победы | 6 | ОГБУЗ Районная больница г. Бодайбо |  | 5 726 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Урицкого | 24 | Нежилое здание – магазин |  | 2280 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 30 лет Победы | 32-1 | Нежилое здание – магазин |  | 1937 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Стояновича | 46 | Нежилое здание – магазин |  | 867 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Урицкого | 38 | Нежилое здание – магазин |  | 2697 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Урицкого | 23 | Нежилое здание -кафе |  | 432 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Карла Либкнехта | 44 | Нежилое здание – торговый центр |  | 1403,6 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Роза Люксембург | 10а | Нежилое здание – магазин |  | 308,77 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Роза Люксембург | 10 | Нежилое здание – городской суд |  | 515 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Карла Либкнехта | 37 | Нежилое здание – магазин |  | 530 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Роза Люксембург | 8а | Нежилое здание – медицинская клиника |  | 411 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Урицкого | 81а | Нежилое здание - кафе |  | 512 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Аэропортовая | 25 | Нежилое здание - столовая |  | 1695 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Урицкого | 16 | Нежилое здание –торговый центр |  | 2052 |  |  |  | --- |  |
| 33 |  |  |  | Карла Либкнехта | 40 | Нежилое здание |  | 754,31 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Урицкого | 25 | Заброшенная территория |  | 4753 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Мира | 13 | Нежилое здание – зубная клиника |  | 280 |  |  |  | --- |  |
| 36 |  |  |  | Урицкого | 31а | Нежилое здание - магазин |  | 913 |  |  |  | --- |  |
| 37 |  |  |  | Урицкого | 73 | Нежилое здание –торговый центр |  | 1116 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Урицкого | 44 | Нежилое здание –торговый центр |  | 1254 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Сибирская | 35 | Нежилое здание магазин |  | 362 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Роза Люксембург | 47 | Нежилое здание -магазин |  | 3414 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Солнечная | 8а | Нежилое здание -ресторан |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Иркутская | 9 | Похоронный дом |  | 2247 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Березовая | 17 | Нежилое здание |  | 3025 |  |  |  | - |  |
| 44 |  |  |  | Мира | 2 | Нежилое здание |  | 1000 |  |  |  | - |  |
| 45 |  |  |  | Мира | 4 | Нежилое здание |  | 2245 |  |  |  | - |  |
| 46 |  |  |  | Почтовый | 1а | Нежилое здание |  | 1039 |  |  |  | - |  |
| 47 |  |  |  | Подстанция | 4 | Нежилое здание |  | 2208 |  |  |  | - |  |
| 48 |  |  |  | Железнодорожная | 8а | Нежилое здание |  | 510 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Труда | 24 | Нежилое здание |  | 1975 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Урицкого | 24а | Нежилое здание – торговый центр |  | 347 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Урицкого | 8,8а | Нежилое здание-торговый центр |  | 657 |  |  |  | - |  |
| 52 |  |  |  | Урицкого | 20 | Нежилое здание |  | 783 |  |  |  | - |  |
| 53 |  |  |  | Урицкого | 22а | Нежилое здание |  | 1080 |  |  |  | - |  |
| 54 |  |  |  | 30 лет Победы | 29 | Нежилое здание - гостиница |  | 1198 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Стояновича | 107 | Нежилое здание - магазин |  | 3783 |  |  |  | - |  |
| 56 |  |  |  | Урицкого | 41 | Нежилое здание- КДЦ |  | 7100 |  |  |  | - |  |
| 57 |  |  |  | Первомайская | 5 | Нежилое здание - аэропорт |  | 13423 |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г.  № 1401-п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019-2030 ГОДАХ

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2019 |  |
|  | - |
| 2020 |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березнеровская, 37 |
| 2021 |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 59,61 |
| 2 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 53,65 |
| 2022 |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 54,56 и ул. Урицкого,35 |
| 2 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 63 |
| 2023 |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 42 |
| 2024 |  |
|  | - |
| 2025 |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 40 |
| 2 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 36 |
| 3 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 34 |
| 4 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 3 |
| 2026 |  |
|  | - |
|  | 2027 |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 5 |
| 2028 год |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 21 |
| 2 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4а |
| 2029 год |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Роза Люксембург, 8 |
| 2030 год |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 19а |
| 2 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 24в |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г.  № 1401-п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019-2030 ГОДАХ

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2019 |  |
|  | - |
| 2020 |  |
|  | - |
| 2021 |  |
|  | - |
| 2022 |  |
|  | - |
| 2023 |  |
|  | - |
| 2024 |  |
|  | - |
| 2025 |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 46б |
| 2026 |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 91 (проект - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области») |
|  | 2027 |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 99а |
| 2028 год |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 71 |
| 2029 год |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Роза Люксембург |
| 2030 год |  |
| 1 | Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Студенческий, 3а |

Приложение № 7

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г.  № 1401-п

АКТ

приема-передачи объекта благоустройства

для его последующего содержания

"____" ____________20___ г.                                                                                г. Бодайбо

___________________________________________________________________

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Администрация Бодайбинского городского поселения, в лице _____________________________________________________, действующего на основании_______________________ (далее – Администрация), с одной стороны, и представитель собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: _______________________, в лице _______________________, действующего (ей) на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от "____" ___________20___г. № _______ (далее - Собственник), в присутствии директора управляющей компании ___________(далее – Управляющая компания), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Администрация передает, а Собственник принимает объект по адресу: ________________________________, благоустроенный в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования», на котором выполнены следующие виды работ:

- ;

- ;

- .

Объект благоустройства, указанный в настоящем акте приема-передачи, подлежит содержанию и текущему ремонту за счет платы за содержание жилого помещения.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах по одному для каждой стороны, третий для управляющей компании.

Подписи сторон:

Передал:                                                Принял:

Администрация                                    Собственник

_________________(ФИО)                 _________________(ФИО)

Приложение № 8

к постановлению администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г.  № 1401-п

Порядок

аккумулирования средств, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан, заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и  перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

- оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

оборудование пешеходных дорожек.

1.6. Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1 При выполнении работ собственники помещений многоквартирного дома обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации или другой организации по решению собственников жилых (нежилых) помещений  и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

3.2. Средства на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений, путем оплаты за жилое помещение, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по программе.

3.3. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.4. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья  ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в орган местного самоуправления для опубликования на сайте администрации Бодайбинского городского поселения : https://www.uprava-bodaibo.ru и направления в общественную комиссию, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.