РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022 г.                                                 г. Бодайбо                                                         № 864-п

Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования"

на 2023-2027 годы

В целях реализации мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству, эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов Бодайбинского муниципального образования, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения № 842-п от 29.10.2019 г., ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023 - 2027 (прилагается).

2. Ежегодно корректировать мероприятия, предусмотренные настоящей программой с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области и в бюджете Бодайбинского муниципального образования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо», сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. БОТВИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бодайбинского городского

поселения от 01.12.2022 г. № 864-п

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования"

на 2023 - 2027 годы

Глава 1. Паспорт Программы

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | - Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023 - 2027 годы (далее – Программа) |
| 2. | Правовое основание разработки муниципальной программы | Государственная программа иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения № 842-п от 29.10.2019 г. |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта. |
| - 4. | - Участники муниципальной программы | - Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», управляющие компании. |
| - 5. | - Цель муниципальной программы | - Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, в сфере коммунального хозяйства и энергетики, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. |
| - 6. | - Задачи муниципальной программы | 1. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования к отопительным сезонам. 2. Реализация комплексных проектов программы, направленных на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. Реализация комплексных мероприятий, направленных на оптимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 3. Улучшение ситуации с обеспечением населения города Бодайбо питьевой водой нормативного качества в паводковые периоды, обеспечение технологической надежности водоочистных сооружений. 4. Реконструкция/строительство/капитальный ремонт/ ремонт ветхих и аварийных сетей тепло: -, водоснабжения и водоотведения. - 5. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей тепло: -, водоснабжения, водоотведения жилых микрорайонов, прохождение экспертизы и авторский надзор. - 6. Уменьшение сброса неочищенных стоков в р. Витим. 7. Организация учета и контроля за энергоэффективностью при производстве и передаче транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. 8. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 9. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | - 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы (Приложение № 1 к Программе); - 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы (Приложение № 2 к Программе); - 3. «Энергоэффективность и развитие энергетики в г. Бодайбо» на 2023-2027 годы (Приложение № 3 к Программе); |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | - 2023-2027 годы |
| - 9. | - Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - Общий объем финансирования составляет 827043,11 тыс. рублей, в том числе: - 2023 год – 10243,2 тыс. рублей; - 2024 год – 26215,72 тыс. рублей; - 2025 год – 41175,12 тыс. рублей; - 2026 год – 184047,76 тыс. рублей; - 2027 год – 575030,59 тыс. рублей; - Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 550 478,32 тыс. рублей, в том числе: - 2026 год – 112691,56тыс. рублей; - 2027 год – 437786,76 тыс. рублей; - Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 202156,23 тыс. рублей, в том числе: - 2023 год – 10243,2 тыс. рублей; - 2024 год – 16546,5 тыс. рублей; - 2025 год – 13142,5 тыс. рублей; - 2026 год – 42971,3 тыс. рублей; - 2027 год – 119252,73 тыс. рублей. - Объем финансирования за счет иных источников составляет 74408,62 тыс. рублей, в том числе: - 2025 год – 28032,62 тыс. рублей; - 2026 год – 28384,9 тыс. рублей; - 2027 год – 17991,1 тыс. рублей; |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Сокращение объема потребления котельного топлива за счет формирования единой централизованной системы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования. - Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». - Организация учета и контроля за энергоэффективность при производстве, передаче транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. |

- Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В современных условиях важное значение имеет уровень развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Эффективное функционирование систем коммунального хозяйства требует качественного планирования и осуществления комплекса мероприятий.
Данная сфера отражает состояние экономики и уровень жизни населения. Жилищно-коммунальное хозяйство - это социально значимая сфера жизнедеятельности населения и определяется как отрасль народного хозяйства.

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Жилищно-коммунальный комплекс Бодайбинского муниципального образования функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Территория Бодайбинского муниципального образования расположена в зоне с резко континентальным типом климата, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. 200 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января -47°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля +17°С), во второй половине – дождливое.

Бодайбинское муниципальное образование отнесено к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов, в районы с ограниченными сроками завоза грузов, занимают важное место в деятельности отрасли.

На территории муниципального образования наблюдается миграционный отток. Причинами миграционного оттока населения являются проблемы как экономического, так и социального характера. К числу последних относятся проблемы, обусловленные низким качеством жизни населения, в том числе качеством предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем благоустройства населенных пунктов и неразвитостью городской среды.

Водоснабжение потребителей муниципального образования осуществляется из одного поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время в коммунальном хозяйстве муниципалитета находятся в эксплуатации 51,787 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), 56,9 км водопроводных сетей и 47 км канализационных сетей.

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от 8 муниципальных и                                    1 ведомственным теплоисточников, 5 центральных тепловых пунктах.

Основными потребителями тепловой энергии на территории муниципального образования являются промышленность, население и социальная сфера.

На протяжении последних лет реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осуществлялась в Бодайбинском муниципальном образовании в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 478-п, которая зарекомендовала себя с положительной стороны, в связи с чем принято решение о дальнейшей реализации муниципальной программы, с учетом новых требований нормативно технической документации и законодательства Российской Федерации.

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023 - 2027 годы

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо»;

- «Чистая вода»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо».

Системы теплоснабжения

Начиная с 2001 года в Бодайбинском муниципальном образовании удалось сократить количество коммунальных теплоисточников с 12 до 8, вывести из эксплуатации теплоисточники, работающие на жидком топливе.

Проведена системная работа по исключению в топливно-энергетическом балансе города Бодайбо потребления жидкого топлива (нефти, мазута). Проведены работы по капитальному ремонту основного и вспомогательного оборудования ЦОК-1. В 2022 году завершены работы по модернизации системы теплоснабжения, что позволило закрыть ЦОК №2 последний теплоисточник, работающий на жидком топливе.

Системы водоснабжения и водоотведения

В рамках Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 478-п, проведены следующие мероприятия:

- в 2020 году построена предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо, что позволило обеспечить питьевой водой нормативного качества население города, в настоящее время разрабатываются мероприятия по замене ветхих сетей водоснабжения.

- в 2021-2022 году разработана и прошла государственную экспертизу в строительстве проектно-сметная документация по объекту «Замена резервуара вертикального стального объемом 1000 м3 в г. Бодайбо с благоустройством прилегающей территории».

- в 2022 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция (расширение) установки предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо». ПСД проходит государственную экспертизу в строительстве.

- разработана проектно-сметная документация и проведены геологические изыскания по объекту «Централизованная система водоотведения жилых домов, оборудованных выгребными ямами г. Бодайбо», получено положительное заключение государственной экспертизы Иркутской области в строительстве.

Системы коммунальной инфраструктуры

Основными в данной области являются следующие проблемы:

- системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций;

- дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;

- имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери их при транспорте до потребителей, а также в ходе использования;

- население Бодайбинского муниципального образования не обеспечено централизованными системами водоснабжения и водоотведения в полном объеме. В то же время часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности.

Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Бодайбинском муниципальном образовании, требующих замены, по состоянию на 1 января 2021 года составляет 40%, в том числе  44 % - водопроводные сети, 34 % - канализационные сети.

Фактически, на протяжении последних лет, индекс замены не превышает 5%, в связи с чем происходит нарастание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Дальнейшее недофинансирование сектора может привести к ухудшению ситуации и повышению социальных рисков на территории Бодайбинского муниципального образования.

Кроме того, существует проблема избыточной энергоемкости коммунального комплекса, что обусловлено повышенным потреблением электроэнергии (характерно для систем теплоснабжения и водоснабжения). Решение проблем энергосбережения является важным инструментом в повышении эффективности функционирования коммунального комплекса. Оценочно потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения составляет до 15% - 20%, в системах водоснабжения - до 30%. За счет реализации энергосберегающих мероприятий в сфере потребления совокупный уровень экономии энергии в коммунальном комплексе может составить 25%.

Ограничения для развития отрасли имеются также и в сфере потребления коммунальных ресурсов, повсеместно отмечается их нерациональное расходование.

В части повышения качества предоставляемых коммунальных услуг значительным препятствием для преодоления обозначенных проблем является дефицит мотивирующих факторов для организаций коммунального комплекса в части внедрения современных технологий, особенно для тех из них, которые находятся в муниципальной собственности. Это связано с отсутствием механизмов стимулирования технологической модернизации сектора и ограничениями платежеспособности спроса.

В целях преодоления существующих проблем Программой предусмотрено продолжение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В результате сложившихся тенденций в реализации на территории Бодайбинского муниципального образования мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, определены следующие проблемы:

- остается недостаточно высоким уровень мониторинга энергопотребления и анализа динамики энергосберегающих процессов на территории Бодайбинского муниципального образования;

- не в полной мере введены в эксплуатацию системы коммерческого и технического учета энергоресурсов;

- не завершены работы по оснащению жилищного фонда и объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов и воды;

- недостаточный уровень эффективности использования энергоресурсов в производственной сфере, включая энергетику, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- значительные потери энергоресурсов, обусловленные физическим и моральным старением оборудования, как у производителей, так и у потребителей ТЭР, включая потери в сетях;

- значительные потери энергоресурсов и воды из-за низкого уровня эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и электросетевого хозяйства, а также наличия бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и электросетевого хозяйства.

Рассмотренные выше проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства требуют решения программно-целевыми методами и могут быть преодолены в рамках настоящей программы.

Глава 3. Цели и задачи муниципальной Программы,

сроки реализации

Реализация государственной политики на территории Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики увязана с приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, установленными стратегиям социально-экономического развития федеральных округов, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, иных нормативных правовых актах.

Приоритетами государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики определены:

- Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

- Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

- Обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов.

На областном уровне положения федерального законодательства конкретизируются в рамках Программы социально-экономического развития Иркутской области, стратегии развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области до 2015-2020 годов и на перспективу до 2030 года, одобренной распоряжением Правительства Иркутской области от 12.10.2012 г. № 491-рп.

С учетом перечисленных приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики целью муниципальной программы определено повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:

1. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования к отопительным сезонам.

2. Реализация комплексных проектов программы, направленных на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. Реализация комплексных мероприятий, направленных на оптимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

3. Улучшение ситуации с обеспечением населения города Бодайбо питьевой водой нормативного качества в паводковые периоды, обеспечение технологической надежности водоочистных сооружений.

4. Реконструкция/строительство/капитальный ремонт/ ремонт ветхих и аварийных сетей тепло:-,водоснабжения и водоотведения.

- 5. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей тепло: -, водоснабжения, водоотведения жилых микрорайонов, прохождение экспертизы и авторский надзор.

- 6. Уменьшение сброса неочищенных стоков в р. Витим.

7. Организация учета и контроля за энергоэффективностью при производстве и передаче транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.

8. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

9. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов. К целевым показателям муниципальной программы отнесены:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Программа будет реализовываться в период 2023-2027 годов. Разделение её на этапы предусмотрено.

- Глава 4. Обоснование выделение подпрограмм

Структура муниципальной программы включает в себя 3 Подпрограмм:

- - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы (Приложение № 1 к Программе);

- - «Чистая вода» на 2023-2027 годы (Приложение № 2 к Программе);

- «Энергоэффективность и развитие энергетики в г. Бодайбо» на 2023-2027 годы (Приложение № 3 к Программе).

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы включает основное мероприятие:

1. Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Бодайбинского муниципального образования.

- В качестве целевых показателей данной Подпрограммы используются:

- готовность к отопительному периоду, %;

- выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода.

- Подпрограмма 2. «Чистая вода» Бодайбинского муниципального образования на 2023-2027 годы включает основные мероприятия:

1. Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения.

2. Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов водоснабжения, реконструкция/строительство/капитального ремонта/ремонта сетей водоснабжения и водоотведения на территории города.

- В качестве целевых показателей данной Подпрограммы используются:

- выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода;

- готовность к работе в зимний период

- Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                         г. Бодайбо» на 2023-2027 годы включает основные мероприятия:

1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды.

2. Оснащению приборами учета электрической/тепловой энергии, холодной и подпиточной воды объектов жизнеобеспечения и линий уличного освещения.

- В качестве целевых показателей данной Подпрограммы используются:

- учет вырабатываемой тепловой энергии на источниках теплоснабжения;

- учет потребленной электрической энергии на объектах муниципальной собственности;

- учет поданной воды в город.

- Глава 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, операционные, техногенные, экологические.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики. Макроэкономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения муниципального образования.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Операционные риски обусловлены недостатками законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных государственной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов муниципального-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие), что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Операционные риски связаны также с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных участников ее реализации (например, в результате недостаточной квалификации участников), неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в пользу других направлений развития муниципального образования и переориентации на ликвидацию последствий катастроф.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Программы: от исполнительных органов государственной власти Иркутской области, администрации Бодайбинского городского поселения до негосударственных организаций, участвующих в реализации Программы.

- Глава 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

- Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2023-2027 годах составляет 827043,11 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств местного бюджета – 202156,23 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 550478,32 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 74408,62тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников по годам и исполнителям изложена в таблице.

Таблица

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет всех источников по годам реализации

| № п/п | Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципального образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В том числе: | 827043,11 | 10243,2 | 16546,5 | 41175,12 | 184047,76 | 575030,59 |
| 1.1.1. | Бюджет Бодайбинского МО | 202156,23 | 10243,2 | 16546,5 | 13142,5 | 42971,3 | 119252,73 |
| 1.1.2 | Бюджет Иркутской области | 550478,32 |  |  |  | 112691,56 | 437786,76 |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники | 74408,62 |  |  | 28032,62 | 28384,9 | 17991,1 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В том числе: | 450147,0 | 3348,0 | 7888,2 | 15095,1 | 17446,7 | 406369,0 |
| 2.1.1. | Бюджет Бодайбинского МО | 101267,6 | 3348,0 | 7888,2 | 3757,6 | 5000,0 | 81273,8 |
| 2.1.2. | Бюджет Иркутской области | 325095,20 | - | - | - | - | 325095,2 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники | 23784,2 | - | - | 11337,5 | 12446,7 |  |
| 3. | Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | В том числе: | 370022,54 | 6895,2 | 6951,02 | 24365,36 | 164878,98 | 166931,98 |
| 3.1.1. | Бюджет Бодайбинского МО | 94014,96 | 6895,2 | 6951,02 | 7670,24 | 36249,2 | 36249,32 |
| 3.1.2. | Бюджет Иркутской области | 225383,1 | - | - | - | 112691,56 | 112691,56 |
| 3.1.3. | Внебюджетные источники | 50624,4 | - | - | 16695,12 | 15938,2 | 17991,1 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В том числе: | 6873,67 | 0 | 1707,3 | 1714,66 | 1722,1 | 1729,61 |
| 4.1.1. | Бюджет Бодайбинского МО | 6873,67 | 0 | 1707,3 | 1714,66 | 1722,1 | 1729,61 |

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий муниципальной программы за счет иных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты муниципального-частного партнерства.

- Глава 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| - № - п/п | - Наименование показателя результативности | - Ед. - Изм. | - Планируемое значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Показатель Подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - Показатель Подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | - Показатель Подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - готовность к отопительному периоду; |  | - + | - + | - + | - + | - + |
| - 2.2 | - выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода. | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 3. | - Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | - - готовность к работе в зимний период | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 4 | - Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - учет вырабатываемой тепловой энергии на источниках теплоснабжения | - % | - 55 | - 65 | - 75 | - 85 | - 85 |
| - 5.2 | - учет поданной воды в город | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

- Подготовил:

- Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

- строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергоэффективности

Бодайбинского муниципального образования"

на 2023 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 1

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

г. БОДАЙБО» НА 2023-2027 ГОДЫ.

Глава 1. Паспорт Подпрограммы

| № | Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Подпрограммы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы (далее – Подпрограмма) |
| 2. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрации Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| 3. | Участники Подпрограммы | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» |
| 4. | Цели Подпрограммы | 1. Снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. 2. Повысить надежность и качество теплоснабжения населенных пунктов Бодайбинского муниципального образования. 3. Оптимизировать расходы бюджета на финансирование мероприятий по поддержанию жизнеспособности инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. |
| 5. | Задачи Подпрограммы | 1. Реализация комплексных проектов Программы, направленных на развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. 2. Реализация комплексных мероприятий, направленных на оптимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 3. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, проектных, научных, производственных и иных организаций. |
| 6. | Срок реализации | 2023-2027 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы с 2023 по 2027 годы составляет 459816,2 тыс. руб., в том числе: Год; Всего, тыс.руб; Областной бюджет, тыс.руб; Местный бюджет, тыс.руб; Внебюджетные средства, тыс.руб.. 2023; 3348,0; 3348,0. 2024; 7888,2; 7888,2. 2025; 15095,1; 3757,6; 11337,5. 2026; 17446,7; 5000,0; 12446,7. 2027; 406369,0; 325095,2; 81273,8. При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы: 1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации государственной программы иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп (с изменениями); 3) средства, перечисленные из федерального бюджета; 4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - готовность к отопительному периоду; - выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода. |

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы (далее - Подпрограмма) разработана в рамках реализации Государственной программы иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп (с изменениями).

Проведение данных мероприятий позволит снизить объемы финансирования работ по ликвидации и предотвращению аварийных ситуаций и направлять бюджетные средства на плановую модернизацию и реконструкции объектов коммунальной теплоэнергетики, что позволит в дальнейшем увеличить эффективность расходования средств бюджетов.

Глава 2. Обоснование необходимости разработки Подпрограммы

В соответствии с принципами, заложенными в Государственную программу иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп (с изменениями), осуществляемой в соответствии с приоритетными национальными проектами, одной из основных задач в сфере ЖКХ является повышение надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения городов и населенных пунктов, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе.

Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной структуры Бодайбинского муниципального образования, проводимые как в рамках областной и муниципальной программ, так и за счет средств, выделяемых из областного и местного бюджетов на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, а также за счет средств предприятий коммунального комплекса позволит достичь главного результата - повышение надежности функционирования объектов коммунальной теплоэнергетики и улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Однако для выполнения всего комплекса работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры требуются значительные инвестиции. В связи с длительным сроком окупаемости объектов ЖКХ частные инвесторы не проявляют интереса к капиталовложениям в эту отрасль. Следовательно, основные расходы на осуществление мероприятий по модернизации объектов ЖКХ должны, особенно на первом этапе, финансироваться за счет средств бюджетов. Финансовое и организационное участие исполнительных органов государственной власти Иркутской области, позволяет на условиях софинансирования выделять средства бюджета Бодайбинского муниципального образования, а также привлекать внебюджетные средства.

Реализация данной Подпрограммы позволит:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения города Бодайбо путем повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

2) сократить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в ходе производства и транспортировки тепловой энергии;

3) сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечением жилищно-коммунальными услугами населения.

Глава 3. Цели и задачи, сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение энергетической эффективности, надежности и экономичности функционирования инженерных инфраструктур Бодайбинского муниципального образования.

Реализация Подпрограммы предполагает Институциональные преобразования, проведение которых запланировано в рамках данной подпрограммы, ориентированы на достижение следующих целей:

1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования;

2) повысить надежность и качество теплоснабжения города;

3) сократить расходы бюджета на финансирование мероприятий по поддержанию жизнеспособности инженерной инфраструктуры города.

В ходе реализации Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) реализация комплексных мероприятий, направленных на отказ в потреблении жидких энергоносителей;

2) внедрение высокоэффективного котельного и котельно-вспомогательного оборудования;

3) реализация комплексных мероприятий в целях повышения надежности инженерных коммуникаций, обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

Подпрограмма реализуется с 2023 по 2027 годы.

Глава 4. Финансовое обеспечение Программы.

Объемы финансирования и мероприятия Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Подпрограмму.

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы:

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования;

2) средства, перечисленные из областного бюджета;

3) средства, перечисленные из федерального бюджета;

3) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Подпрограммы, осуществляется за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в соответствии с решениями Думы Бодайбинского городского поселения и областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований. Средства областного бюджета предоставляются в виде межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию следующих мероприятий согласно приложению к Подпрограмме.

Подготовил:

- Начальник отдела по вопросам ЖКХ

- строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев

Приложение

к Подпрограмме 1 «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо»

на 2023-2027 годы

| N№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство пиковой котельной в районе зоны действия ЦТП ЦОК №2 (60 Гкал/ч) | 2027 | 406 369,0 | 325095,2 | 81273,8 |  |
| 2. | Реконструкция котельной УКМТ-1, путем замены котлоагрегатов №1, 2, 3, 4, с увеличением установленной мощности до значения паспортных характеристик | 2024 | 5000,0 | - | 5000,0 |  |
|  |  | 2025 | 3757,6 | - | 3757,6 |  |
| 3. | Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области по реализации первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности к отопительному сезону, в том числе: - приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования; - вспомогательных систем и оборудования. - реконструкция и (или) капитальный ремонт и (или) замена сетей тепловодоснабжения | 2023 | 3348,0 |  | 3348,0 | - |
|  |  | 2024 | 2888,2 |  | 12557,4 | - |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 | 11337,5 |
|  |  | 2026 | 17446,7 |  | 5000,0 | 12446,7 |

Подготовил:

- Начальник отдела по вопросам ЖКХ

- строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергоэффективности

Бодайбинского муниципального образования"

на 2023 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 2

«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2023 -2027 ГОДЫ

Глава 1. Паспорт подпрограммы

| № п/п | Наименование программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023 - 2027 годы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Подпрограммы | «Чистая вода» на 2023-2027 годы (далее - Подпрограмма) |
| 3. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрации Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| 4. | Участники Подпрограммы | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» |
| 5. | Цели Подпрограммы | Система водоснабжения - обеспечение технологической надежности водоочистных сооружений; - улучшение ситуации с обеспечением населения города Бодайбо питьевой водой нормативного качества в паводковые периоды. Система водоотведения - улучшение инженерного обеспечения объектов социально-культурного назначения и жилого фонда. - уменьшение сброса неочищенных стоков в р. Витим. - уменьшение затрат по откачке, перевозке и очистке ЖБО, тем самым уменьшение нагрузки на бюджет Бодайбинского муниципального образования. |
| 6. | Задачи Подпрограммы | - приведение состояния объектов систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с техническими нормативами. |
| 7. | Срок реализации Подпрограммы | 2023 - 2027 годы |
| 8. | Целевые показатели Подпрограммы | - готовность к работе основного и вспомогательного оборудования в зимних условиях |
| 9. | Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Подпрограммы с 2023 по 2027 годы составляет 370 022,29 тыс. руб., в том числе: Год; Всего, тыс.руб; Областной бюджет, тыс.руб; Местный бюджет, тыс.руб; Внебюджетные средства, тыс.руб.. 2023; 6895,2; 6895,2. 2024; 6951,02; 6951,02. 2025; 24365,36; 7670,24; 16695,12. 2026; 164878,88; 112691,56; 36249,2; 15938,2. 2027; 166931,83; 112691,56; 36249,32; 17991,1. При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы: 1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации государственной программы иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп; 3) средства, перечисленные из федерального бюджета; 4)иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - готовность к работе основного и вспомогательного оборудования в зимних условиях |

Глава 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Система водоснабжения

1.1. Данная Подпрограмма разработана в рамках реализации государственной программы иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп (с изменениями) и с целью дальнейшей реализации мероприятий, проведенных в рамках Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования.

1.2. Источником водоснабжения города Бодайбо является р. Витим. Водоснабжение населения города осуществляется от плавучей насосной станции «Роса». Насосная станция расположена на понтонах. От разрушения льдом во время ледохода защищена дамбой из скального грунта, которая ежегодно частично разрушается и соответственно ремонтируется.

Водозабор не имеет 2-ой и 3-ей зон санитарной охраны (выше по течению р. Витим расположен источник загрязнения – нефтебаза).

Существующий водозабор не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Для водозабора не разработан проект зон санитарной охраны, из систем водоподготовки в наличии система обеззараживания и водоочистные сооружения.

Выше водозабора на береговой полосе на расстоянии до ста пятидесяти метров находится нефтебаза авиапредприятия. Закачка ГСМ на нефтебазу производится с речных судов.

Качество воды в р. Витим в паводковый период и летом по показателям взвешенные вещества и окраска не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» по показателям цветность и мутность вода в р. Витим относится к воде поверхностных источников централизованного водоснабжения 2 класса.

При использовании поверхностных источников централизованного водоснабжения 2 класса, для получения воды, соответствующей ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» требуется коагулирование, отстаивание, фильтрование и обеззараживание.

Таким образом, первоочередными задачами для обеспечения населения г. Бодайбо питьевой водой, безопасной для здоровья и обладающей необходимыми потребительскими свойствами, является перенос водозабора выше по течению р. Витим от потенциальных источников загрязнения с организацией зон санитарной охраны, замена ветхих и аварийных сетей водоснабжения.

Система водоотведения

Система водоотведения является централизованной, неполной, раздельной, то есть все бытовые и промышленные сточные воды, близкие по своему составу к бытовым, отводятся квартальными, уличными канализационными сетями в городской коллектор и далее на единые очистные сооружения производительностью 2100 м3/сутки, расположенные в приустьевой части р. Бодайбо в 2,0 км. от центра города вниз по течению р. Витим.

На городском коллекторе находятся три перекачивающие канализационные насосные станции (КНС № № 1, 2, 3) общей производительностью 14,2 тыс. м3/сутки, из которых одна не действует, находится в аварийном состоянии и нуждается в восстановлении. Часть сточных вод из коллектора поступает на очистные сооружения, где после прохождения механической и биологической очистки сбрасывается в р. Витим. Оставшаяся часть сточных вод в объеме, превышающем производительность очистных сооружений постоянно сбрасывается в водоем через три существующих аварийных выпуска.

Система водоотведения города ненадежна, срок эксплуатации сетей составляет 20-25 лет, протяженность канализационных сетей составляет 31,5 км, из них 11,4 км. (44 %) ветхие, которые нуждаются в срочном ремонте и замене.

Глава 3. Цели и задачи Подпрограммы

Система водоснабжения

Подпрограмма разработана в целях обеспечения технологической надежности сетей водоснабжения, водоочистных сооружений улучшения ситуации с обеспечением населения города Бодайбо питьевой водой нормативного качества.

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать задачи, направленные на приведение состояния системы водоснабжения в соответствие с техническими нормативами.

Система водоотведения

- Улучшение инженерного обеспечения объектов социально-культурного назначения и жилого фонда.

- Уменьшение сброса неочищенных стоков в р. Витим.

- Уменьшение затрат по откачке, перевозке и очистке ЖБО, тем самым уменьшение нагрузки на бюджет Бодайбинского муниципального образования.

Глава 4. Финансовое обеспечение Программы.

Объемы финансирования и мероприятия Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Подпрограмму.

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы:

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования;

2) средства, перечисленные из областного бюджета;

3) средства, перечисленные из федерального бюджета;

3) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта совместно с исполнителями основных мероприятий Подпрограммы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного и федерального бюджета для реализации Подпрограммы.

Приложение

к подпрограмме Чистая вода

на 2023-2027 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Потребность | Срок исполнения | Финансовые потребности по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодная реконструкция/капитальный ремонт/замена сетей водоснабжения | 45023,8 | 2023 | 150,0 |  | 150,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 14 694,5 |  |  | 14 694,5 |
|  |  |  | 2026 | 13 938,2 |  |  | 13 938,2 |
|  |  |  | 2027 | 15 991,1 |  |  | 15 991,1 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ежегодная реконструкция/капитальный ремонт/замена сетей водоотведения | 8904,74 | 2023 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  | 2024 | 701,2 |  | 701,2,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 2701,18 |  | 701,18 | 2000,0 |
|  |  |  | 2026 | 2701,18 |  | 701,18 | 2000,0 |
|  |  |  | 2027 | 2701,18 |  | 701,18 | 2000,0 |
|  | Проектирование сети водоотведения от КНС 1 ул. Стояновича до КНС 2 (район ул. П. Поручикова, 1) Строительство сети водоотведения от КНС 1 ул. Стояновича до КНС 2 (район ул. П. Поручикова, 1) |  | 2025 | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Проектирование КОС 14 000 м³/сут. Строительство КОС 14 000 м³/сут. | 281728,9 | 2026 | 140864,45 | 112691,56 | 28172,89 |  |
|  |  |  | 2027 | 140864,45 | 112691,56 | 28172,89 |  |
|  | Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | 35065,48 | 2023 | 6645,2 |  | 6645,2 |  |
|  |  |  | 2024 | 6701,02 |  | 6701,02 |  |
|  |  |  | 2025 | 6969,06 |  | 6969,06 |  |
|  |  |  | 2026 | 7375,1 |  | 7375,1 |  |
|  |  |  | 2027 | 7375,1 |  | 7375,1 |  |

Подготовил:

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергоэффективности

Бодайбинского муниципального образования"

на 2023 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 4

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В                   Г. БОДАЙБО» НА 2023 - 2027 ГОДЫ

Глава 1. Паспорт Подпрограммы

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023 - 2027 годы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо» на 2023 - 2027 годы |
| 2. | Правовое основание разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленный на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р |
| 3. | Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрации Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| 4. | Цели Подпрограммы | - повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии; - повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии; - повышение эффективности использования и сокращения потерь воды; - повышение энергетической эффективности уличного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений; - повышение энергетической эффективности жилищного фонда; - информационное сопровождение Подпрограммы. |
| 5. | Задачи Подпрограммы | - осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории г. Бодайбо; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - организовать учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - повысить энергоэффективность при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды; - поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; - широкая пропаганда энергосбережения; - стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории г. Бодайбо; - развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов. |
| 6. | Сроки реализации | 2023-2027 годы |
| 7. | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Бодайбинского муниципального образования, средств собственников жилых помещений. Объем финансирования Подпрограммы с 2023 по 2027 годы составляет 6873,67 тыс. руб., в том числе: Год; Всего, тыс.руб; Областной бюджет, тыс.руб; Местный бюджет, тыс.руб; Внебюджетные средства, тыс.руб.. 2023; 0,0; 0,0. 2024; 1707,3; 1707,3. 2025; 1714,66; 1714,66. 2026; 1722,1; 1722,1. 2027; 1729,61; 1729,61. При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы: 1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации государственной программы иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности иркутской области" на 2019 - 2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 г. № 915-пп; 3) средства, перечисленные из федерального бюджета; 4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы возможно обеспечить: получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории г. Бодайбо. |

Глава 2. Основные понятия и термины

В настоящей Подпрограмме применены следующие термины и определения:

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

потенциал энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно сэкономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения специальных мер;

экономическая эффективность энергосбережения - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (или убыточность) мероприятий по энергосбережению;

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

энергоемкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) - достижение технически возможной и экономически оправданной эффективности использования ТЭР;

топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопоставления прихода и расхода (включая потери и остатки топливно-энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени);

Глава 3. Основные проблемы

Существуют общие проблемы, сдерживающие проведение энергосберегающей политики в                г. Бодайбо:

- слабая нормативно-правовая база по эксплуатации приборов учета;

- недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий;

- проведение энергосберегающей политики требует создания механизма управления процессами потребления энергии.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. Все это значительно увеличивает долю расходов объектов муниципальной собственности, а так же увеличивает затраты местного населения.

Стоимость основных для Бодайбинского муниципального образования топливно-энергетических ресурсов будет расти и затраты организаций муниципальной бюджетной сферы и местного населения на оплату этих ресурсов к 2027 году по сравнению с 2022 годом возрастут в среднем на 12 – 15% ежегодно.

С учетом указанных обстоятельств, проблема возможного снижения темпов социально-экономического развития города заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории города Бодайбо, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков, сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

Глава 4. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов.

В рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-	повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;

-	повышение энергоэффективности при распределении и потреблении тепловой и электрической энергии;

- 	организация ведения топливно-энергетических балансов;

-		нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Глава 5. Основные мероприятия Подпрограммы

Для достижения поставленных целей Подпрограммы необходимо проведение следующих мероприятий:

- повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии;

- повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии;

- повышение эффективности использования и сокращения потерь воды;

- сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- повышение энергетической эффективности уличного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений;

Реализация мероприятий Подпрограммы в рамках решения задачи повышения энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды ориентирована на конкретные системы энергоресурсоснабжения.

Глава 6. Финансовое обеспечение Программы.

Объемы финансирования и мероприятия Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Подпрограмму.

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы:

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования;

2) средства, перечисленные из областного бюджета;

3) средства, перечисленные из федерального бюджета;

3) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта совместно с исполнителями основных мероприятий Подпрограммы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного и федерального бюджета для реализации Подпрограммы.

Глава 7. Предварительная оценка эффективности реализации Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- составление топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов энергопотребления;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.

Реализация подпрограммных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление объектов муниципальной собственности, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создания условий для принятия муниципальных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Бодайбинского муниципального образования.

Подготовил:

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта Одинцев А.А.

Приложение к подпрограмме 3 «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в

г. Бодайбо» на 2023 - 2027 годы

План мероприятий
по организации системы учета потребления энергоресурсов и воды

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект, удельные затраты | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Установка приборов учета энергоресурсов, реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов, реконструкция линий уличного освещения, оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии. | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками | 0,0 | 1707,3 | 1714,7 | 1722,1 | 1729,61 |
| - электрические счетчики |  | - | - | - | - | - |
| - оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности |  | - | - | - | - | - |
| - реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов | Уменьшение удельного веса потерь при транспортировки энергетических ресурсов | 0,0 | 707,3 | 714,7 | 722,1 | 729,61 |
| - реконструкция линий уличного освещения |  | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

Подготовил:

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта А.А.Одинцев