**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.09.2018 г. г. Бодайбо № 721-п

Об утверждении Дорожной карты по внедрению проезда льготных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Бодайбинского муниципального образования в форме электронного социального проездного билета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2013 г. № 521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области», в целях улучшения транспортного обслуживания населения на территории Бодайбинского муниципального образования, руководствуясь статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению проезда льготных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Бодайбинского муниципального образования в форме электронного социального проездного билета.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Бодайбинские ведомости» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационной телекоммуникационной сети Интернет [www.uprava-bodaibo.ru](http://www.uprava-bodaibo.ru).

**ГЛАВА А.В.ДУБКОВ**

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 20.09.2018 года № 721-п

**Дорожная карта по внедрению проезда льготных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Бодайбинского муниципального образования в форме электронного социального проездного билета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия дорожной карты | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| 1. | Подписание соглашения о присоединении к автоматизированной системе оплаты проезда на территории Иркутской области по электронным проездным билетам (картам) на основе использования электронного носителя | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Город»  Областное государственное автономное учреждение «Информационно - технический центр Иркутской области» | Не позднее  1 ноября 2018 г. |
| 2. | Проведение процедур торгов на приобретение считывающих устройств (валидаторов) | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, отдел закупок администрации Бодайбинского городского поселения | Не позднее  1 октября 2018 г. |
| 3. | Установка считывающих устройств (валидаторов), проверка работоспособности тестовых карт на валидаторах | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Город»  Областное государственное автономное учреждение «Информационно - технический центр Иркутской области» | Не позднее  15 ноября 2018 г. |
| 4. | Настройка передачи отчетности, проработка механизма логистики доставки готовых электронных социальных проездных билетов (карт) до льготных категорий граждан | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Город»  Областное государственное автономное учреждение «Информационно - технический центр Иркутской области» | Не позднее  1 декабря 2018 г. |
| 5. | Организация пунктов активации электронных социальных проездных билетов через привлеченные организации (агентов) | Областное государственное автономное учреждение «Информационно - технический центр Иркутской области» | Не позднее  1 декабря 2018 г. |
| 6. | Разработка нормативного правового акта о введении на территории Бодайбинского муниципального образования проезда по электронному социальному проездному билету | Администрация Бодайбинского городского поселения | Не позднее  20 сентября 2018 г. |
| 7. | Информирование населения о пунктах, порядке и сроках реализации (выдачи) электронных социальных проездных билетов (карт) | Администрация Бодайбинского городского поселения,  Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Бодайбинскому району» | Не позднее  1 ноября 2018 г. |
| 8. | Организация приема заявлений от льготной категории граждан | Областное государственное автономное учреждение «Информационно -технический центр Иркутской области»  Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Бодайбинского муниципального района Иркутской области» | Не позднее  1 ноября 2018 г. |
| 9. | Выдача электронных социальных проездных билетов (карт) на производство | Областное государственное автономное учреждение «Информационно -технический центр Иркутской области» | Не позднее  15 ноября 2018 г. |
| 10. | Выдача изготовленных электронных социальных проездных билетов (карт), дающих право на проезд транспортом в городском сообщении и транспортом в пригородном сообщении в соответствии с законодательством | Областное государственное автономное учреждение «Информационно -технический центр Иркутской области»  Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Бодайбинского муниципального района Иркутской области» | Не позднее  15 декабря 2018 г. |
| 11. | Начало проезда льготных категорий граждан на территории Бодайбинского муниципального образования по электронному социальному проездному билету | Областное государственное автономное учреждение «Информационно -технический центр Иркутской области»  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Город» | 1 января 2019 г. |