РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021 г.                                             г. Бодайбо                                                       № 626-п

Об утверждении производственной программы ООО «Вариант –Плюс»

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022-2026 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 (ред. от 18.03.2021) «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией», «Правилами определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»), Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 г. № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по регулированию тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами от 10.12.2021 г., руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

1.Утвердить производственную программу ООО «Вариант –Плюс» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022-2026 г.г. (приложение).

2. Назначить ответственным лицом за осуществление контроля за выполнением производственных программ начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства   и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения - Одинцева А.А.

3. Ответственному лицу в течение 2022-2026 г.г.  осуществлять:

- контроль исполнения графиков реализации мероприятий производственных программ;

- контроль показателей эффективности объектов захоронения.

4. ООО «Вариант Плюс» (Булатова Ю.Н.) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным предоставлять в отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения отчет о выполнении производственной программы за отчетный год.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».

ГЛАВА                                                                                  	                        А.В. ДУБКОВ

| - Приложение - к постановлению администрации - Бодайбинского городского поселения |  |  |
| --- | --- | --- |

от 15.12.2021 г. № 626-п

| - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА - В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ - С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ - на 2022-2026 год - 1.Паспорт производственной программы - Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа; - ООО «Вариант Плюс» - Директор Булатова Ю.Н. - Тел 83956156422. - Местонахождение регулируемой организации; - 666901, г. Бодайбо, ул. Артема Сергеева,64. - Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу; - Администрация Бодайбинского городского поселения - Глава: Дубков А.В. Тел:83956152224. - Местонахождение уполномоченного органа; - 666901, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы,3. - Период реализации производственной программы; - 2022-2026 г.г.. 2.Планируемый объем, размещаемых твердых коммунальных отходов Показатели производственной деятельности; Ед. изм.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов; тонн; 7 503; 7 503; 7 503; 7503; 7 503. 3. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной программы Источники финансирования; Всего сумма, тыс. руб.. 2022г.; 2023г.; 2024г.; 2025г.; 2026г.. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Всего, в т.ч.; 1 522,9; 1 575,7; 1 630,7; 1 687,7; 1 746,7. Средства, предусмотренные на текущий и капи-тальный ремонт объектов; 747,7; 769,5; 792,3; 815,8; 839,9. Средства, предусмотрен-ные на текущую эксплуатацию объектов; 775,2; 806,2; 838,4; 871,9; 906,8. 4. Перечень и график реализации плановых мероприятий производственной программы № п/п; Наименование мероприятия; График реализации мероприятия (месяц, год); Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.. 1; 2; 3; 4. 1.; Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов; август - сентябрь 2022 г; 747,7. август - сентябрь 2023 г; 769,5. август - сентябрь 2024 г; 792,3. август - сентябрь 2025 г; 815,8. август - сентябрь 2026 г; 839,9. 2.; Мероприятия, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; май-август 2022 г; 775,2. май-август 2023 г; 806,2. май-август 2024 г; 838,4. май-август 2025 г; 871,9. май-август 2026 г; 906,8. 5.Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов захоронения п/п; Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов; Фактические значения; Плановые значения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Количество проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб на объекте %; 2019; 2020; 2021(ожидаемые); 2022; 2023; 2024; 2025; 2026. 5; -; -; -; -; -; -; -. 2.; Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, захоронения твердых коммунальных отходов.; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026. 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 6.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования № п/п; Наименование показателей; Истекший период 2020 год. план; факт. 1.; Объем размещаемых твердых коммунальных отходов; 54 000; 45 240. 2.; Темп изменения образования твердых коммунальных отходов; 0,83%. 3.; Мероприятия по капитальному и текущему ремонту. Капитальный и текущий ремонт объектов на полигоне; 407,0; 772,588. 4.; Мероприятия, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. Очистка водоотводных канав, минерализованной полосы, скважин; 805,0; 479,6. Установка въездных ворот; 97,9. Устройство бетонной площадки под весовой контроль; 1 919,0. Итого; 1 212,0; 3 269,1. | - Приложение - к постановлению администрации - Бодайбинского городского поселения - от_____________2021 г. №________ |  |
| --- | --- | --- |