ООО «Экострой»

РоссийскАЯ ФедерациЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Бодайбинский район

Администрация  БодайбинскоГО городскоГО поселениЯ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ

(ведомости проектируемых мероприятий)

городских лесов и лесопарков,

расположенных на территории населенных

пунктов г. Бодайбо и микрорайона Колобовщина

Бодайбинского муниципального образования

г. Ростов-на-Дону, г. Бодайбо

2016 г.

1 Противопожарные мероприятия (охрана лесов)

Охрана лесов от пожаров – комплекс правовых, организационных, технических, лесохозяйственных и других мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения, снижение пожарной опасности, повышение пожарной устойчивости лесов, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Требования к охране лесов от пожаров устанавливаются в зависимости от целевого назначения лесов в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 № 417, а также Приказом Рослесхоза от 05.07.2011 N 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».

Распределение территории лесничества по классам природной пожарной опасности (таблица 3.6.1.1) выполнено в соответствии с «Классификацией природной пожарной опасности», утвержденной приказом Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 с учетом типов лесорастительных условий, структуры насаждений, породного состава, возраста и категорий земель лесного фонда.

Существующее состояние охраны лесов от пожаров удовлетворительное. В целом территория лесничества характеризуется невысоким (3,4) классом природной пожарной опасности. Наиболее высока пожарная опасность в весенний период, когда практически вся площадь лесного фонда покрыта сухой прошлогодней травой.

Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности приведено в таблице 3.6.1.1.

Таблица 1.1 – Распределение площади лесничества по классам природной пожарной опасности

площадь, га

| №№ п/п | Участковое лесничество | Классы природной пожарной опасности |  |  |  |  | Итого | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Городское лесничество г. Бодайбо | - | 69,1 | 287,9 | 322,3 | - | 679,3 | III,4 |
| Итого: |  | - | 69,1 | 287,9 | 322,3 | - | 679,3 | III,4 |

| Класс пожарной опасности | Номер кварталов (относящихся) к классу пожарной опасности | Площадь га/% |
| --- | --- | --- |
| I | - | - |
| II | 3,4 | 69,1/10,2 |
| III | 1,2,5,7,9 | 287,9/42,4 |
| IV | 6,8,10 | 322,3/47,4 |
| V | - | - |
| Итого по защитным городским лесам: Средний класс пожарной опасности: |  | 679,3/100 III |

Карта-схема, окрашенная по классам пожарной опасности, прилагается.

К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в части охраны лесов относится организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

г) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Ведомость рекомендуемых проектируемых мероприятий по охране лесов представлена в таблице 1.2.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 23 июня 2014 года N 276 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров», является мерой пожарной безопасности в лесах, и организуется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров рекомендуется осуществление наземного патрулирования лесов.

Обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их развитием с использованием наземных средств (наземное патрулирование, наблюдение с пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) осуществляются в населенных пунктах, где расположены городские леса; территориях с развитой, используемой в течение всего пожароопасного сезона (вне зависимости от погодных условий) дорожной сетью и водными путями, а также на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и объектами инфраструктуры.

В качестве противопожарного обустройства городских лесов г. Бодайбо предлагается:

- осуществление контроля за состоянием дорог (в т.ч. грунтовых) противопожарного назначения; в случае необходимости их содержание и ремонт;

- устройство и уход за противопожарными разрывами, минполосами на прилегающих к автодорогам участках леса;

- создание и содержание 1 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам пожарного водоснабжения.

В качестве источников пожарного водоснабжения, в соответствии с Водным кодексом РФ, возможно использование естественных водных объектов.

В целях создания и содержания систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, в соответствии с установленными нормативами необходимо проведение следующих мероприятий:

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (не менее 1 зоны отдыха);

- установка и обновление не менее 1 стенда, 1 плаката и 1 аншлага на противопожарную тематику на территории городских лесов, в местах наиболее частого пребывания граждан.

- проведение, в случае необходимости, профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов.

Информация о мерах противопожарного обустройства лесов, об организации мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также общая характеристика лесов на территории лесничества (лесопарка) должна быть зафиксирована в плане тушения лесных пожаров.

План тушения лесных пожаров разрабатывается в отношении лесничества (лесопарка), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы», утверждается на один календарный год.

Общие требования пожарной безопасности в лесах и требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417.

Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях г. Бодайбо, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Согласно Федеральному закону "О пожарной безопасности", к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности среди прочего относится осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе в городских лесах.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Таблица 1.2 – Ведомость проектируемых мероприятий по охране лесов

| N п/п | Проектируемые мероприятия | Ед. изм. | № кв-лов | N лесотаксационных выделов | Площадь, гектар | Объем вырубаемой древесины, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг пожарной опасности в лесах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг пожарной опасности в лесах, в том числе наземное патрулирование лесов | га | 1 - 10 | все | 674,6 | - |  |
| Противопожарное обустройство лесов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство, содержание и ремонт дорог противопожарного назначения | км | 1 - 10 | все | 25,577 | - |  |
| 2. | Устройство противопожарных разрывов, минполос; уход за противопожарными разрывами, минполосами | км | 1 | 2,8,9,10,14,18,20,21 | 3,5 | - | на прилегающих к автодорогам участках леса |
|  |  | км | 3 | 22,23,24 | 1,16 | - |  |
|  |  | км | 4 | 1,2,11,12,13,14,15 | 1,86 | - |  |
|  |  | км | 5 | 25 | 0,43 | - |  |
|  |  | км | 6 | 18,19,23,25,31,32,34 | 2,49 | - |  |
| 3. |  | км | 7 | 1 | 0,46 | - |  |
|  |  | км | 8 | 22 | 1,24 | - |  |
|  |  | км | 9 | 1,3,4,5,8,11,13,15,16,17 | 2,37 | - |  |
|  |  | км | 10 | 18,19,20,21,22,24,25,26,27 | 1,04 | - |  |
| 4. | Содержание ПСПИ | шт. |  |  |  | - | 1 ПСПИ |
| 5. | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения | шт. | по количеству имеющихся (не менее 1 подъезда) |  |  | - |  |
| Создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | шт. | 10 | 17 | 0,01 | - | 1 |
| 2. | Установка и обновление аншлага и плаката противопожарного содержания | шт. | 5 | 25 | 0,0004 | - | не менее 1 стенда, 1 плаката, 1 аншлага |
|  | Установка и обновление противопожарных стендов | шт. | 6 | 23 | 0,0004 | - |  |
| 3. | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов | га |  |  | 3,16 | - |  |

2 Санитарно-оздоровительные и истребительные мероприятия (защита лесов)

Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов), способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию (часть 1 статьи 54 Лесного кодекса РФ, 2007г.). Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений».

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса, и санитарные требования к использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, устанавливаются «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламленности, загрязнения и иного негативного воздействия);

5) установление санитарных требований к использованию лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

а) лесопатологический мониторинг, проведение которого обеспечивается в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления соответственно;

б) лесозащитное районирование, лесопатологические обследования, авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, проведение которых обеспечивается в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления соответственно;

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуществляется путем проведения выборочных или сплошных санитарных рубок. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся по результатам лесопатологического обследования и с учетом требований пожарной безопасности в лесах.

Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных насаждений и выполнение ими в дальнейшим полезных функций.

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия ветра, снега, вод (когда деревья повалены или сломаны ветром, снегом или усохли при подтоплении), а также при наличии в них валежной древесины осуществляется очистка лесных насаждений от захламленности. В первую очередь очистке подлежат лесные участки, где имеется опасность возникновения лесных пожаров и вспышка массового размножения вредителей и болезней леса.

По данным лесоустройства общее санитарное состояние насаждений лесничества, удовлетворительное.

По данным таксации очагов хвое и листогрызущих вредителей не обнаружено. Выявленные участки не носят очагового характера и большой опасности не представляют.

Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий предусматривает выполнение санитарных рубок, уборки сухостоя и захламленности, лесозащитных мероприятий.

Уборка захламленности, в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяйственными мероприятиями – рубками ухода за лесами, выборочными и сплошными санитарными рубками.

В соответствии с «Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий» (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523) санитарно-оздоровительные мероприятия предусматриваются не более чем на 3 года.

Поквартальные планы-корректировки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий составляются по результатам проведенных лесопатологических обследований, включают в себя мероприятия, не предусмотренные лесохозяйственным регламентом и проектом освоения лесов, и являются основанием для их корректировки (п.31 «Правил санитарной безопасности в лесах Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 29.06.2007 № 414). Все лесозащитные мероприятия должны проводиться в соответствии с этими правилами.

По данным лесоустройства на территории лесничества в современных границах городских лесов г. Бодайбо выявлено 55,3 га насаждений, подлежащих санитарным рубкам с вырубаемым запасом 0,594 тыс. м3, нуждающихся в проведении выборочных санитарных рубок.

Ведомость проектируемых мероприятий по защите лесов представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Ведомость проектируемых мероприятий по защите лесов

| N п/п | Проектируемые мероприятия | Ед. изм. | № кварталов | N лесотаксационных выделов | Площадь, гектар | Объем вырубаемой древесины, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выборочные санитарные рубки | ед. | 1 | 16 | 12 | 36 | Процент вырубки древесины по каждому выделу представлен в таксационном описании |
|  |  | ед. | 2 | 17 | 0,5 | 26 |  |
|  |  | ед. | 3 | 17,23 | 3,3 | 51,5 |  |
|  |  | ед. | 4 | 17 | 0,9 | 22,5 |  |
|  |  | ед. | 5 | 13,25 | 12,5 | 230 |  |
|  |  | ед. | 6 | 29,31 | 6,6 | 64 |  |
|  |  | ед. | 7 | 13,21,24 | 8,6 | 67 |  |
|  |  | ед. | 9 | 2,10-12 | 10,9 | 97 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 55,3 | 594 |  |

Таблица 2.2 – Характеристика видов и ежегодных объемов санитарно-оздоровительных и истребительных мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений

площадь – га; запас - тыс.м3

| Виды санитарно-оздоровительных мероприятий | Преобладающие породы | Назначено в рубку |  |  | Срок вырубки, лет | Ежегодный размер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь |  | корневая масса |  | площадь | запас |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | корневой | ликвидный | деловой |
| Выборочные санитарные рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйство - хвойное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСР | Сосна | 23,8 |  | 0,187 | 3 | 7,9 | 0,062 | 0,055 | 0,0505 |
| ВСР | Листвен. | 2,3 |  | 0,023 | 3 | 0,8 | 0,0077 | 0,0067 | 0,0062 |
| Итого хвойных |  | 26,1 |  | 26,1 | 0,21 |  | 8,7 | 0,0697 | 0,0617 |
| Хозяйство- мягколиственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСР | береза |  | 29,2 | 0,384 | 3 | 12,8 | 0,105 | 0,041 | 0,0206 |
| Итого мягколиственных |  |  | 29,2 | 29,2 |  | 12,8 | 0,105 | 0,041 | 0,0206 |
| Всего выборочных санитарных рубок |  |  | 55,3 | 55,3 |  | 21,5 | 0,1747 | 0,1027 | 0,0773 |

3.6.3 Мероприятия по лесовосстановлению (воспроизводство лесов)

Общие положения о воспроизводстве лесов изложены в частях 1, 2, 4 статьи 61 ЛК РФ:

- вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству;

- воспроизводство лесов осуществляется путем лесного семеноводства, лесовосстановления, ухода за лесами, осуществления отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями;

Воспроизводство лесов осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (часть 1 статьи 62 ЛК РФ).

Требования к воспроизводству лесов регламентируются Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 183.

Естественное лесовосстановление осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п.

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур: посадкой сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстновления.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.

Лесовосстановительные мероприятия проектируются в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183.

На территории городских лесов г. Бодайбо имеются участки, нуждающиеся в лесовосстановлении. Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

В соответствии с правилами лесовосстановления, утверждёнными Приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 в Восточно-Сибирском таежном мерзлотном районе обеспечивается естественное лесовосстановление на всех площадях.

Способы лесовосстановления указаны в таблице 3.1. Проектируемые мероприятий по воспроизводству лесов путем лесовосстановления представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.1 – Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных пород

| Способы лесовосстановления (Естественное лесовосстановление) | Древесные породы | Группы типов леса, типы лесорастительных условий | Количество жизнеспособного подроста и молодняка, тыс. штук на 1 га |
| --- | --- | --- | --- |
| - путем мероприятий по сохранению подроста | Сосна, лиственница | Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные | Более 4 |
|  |  | Брусничные, рододендровые, травяные | Более 3 |
|  |  | Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные | Более 3 |
|  |  | Крупнотравные, долгомошные, травяно- болотные, сфагновые | Более 2 |
|  | Ель, пихта | Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные | Более 2,5 |
|  |  | Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые | Более 2 |
| - путем минерализации почвы | Сосна, лиственница | Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные | 2 - 4 |
|  |  | Брусничные, рододендровые, травяные | 2 - 3 |
|  |  | Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные | 2 - 3 |
|  |  | Крупнотравные, долгомошные, травяно- болотные, сфагновые | 1,5 - 2 |
|  | Ель, пихта | Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные | 1,5 - 2,5 |
|  |  | Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые | 1,5 - 2 |

Таблица 3.2 – Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

площадь, га

| Показатели | Не покрытые лесной растительностью земли |  |  |  | Лесосеки сплошных рубок предстоящего периода | Лесоразвеедение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гари и погибшие насаждения | вырубки | прогалины, пустыри | итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего: | 22,4 | 10,7 | 23,9 | 57,0 | - | - | 57,0 |
| В том числе по породам: |  |  |  |  | - | - |  |
| - хвойные | 22,4 | 10,7 | 23,9 | 57,0 | - | - | 57,0 |
| -мягколиственные |  |  |  |  | - | - |  |
| В том числе по способам: |  |  |  |  | - | - |  |
| Искусственное (создание лесных культур) – всего: |  |  |  |  | - | - |  |
| Из них по породам: |  |  |  |  | - | - |  |
| - хвойные |  |  |  |  | - | - |  |
| -мягколиственные |  |  |  |  | - | - |  |
| Содействие естественному возобновлению- всего |  |  |  |  | - | - |  |
| Из них по породам: |  |  |  |  | - | - |  |
| - хвойные |  |  |  |  | - | - |  |
| -твердолиственные |  |  |  |  | - | - |  |
| -мягколиственные |  |  |  |  | - | - |  |
| Естественное заращивание – всего: | 22,4 | 10,7 | 23,9 | 57,0 | - | - | 57,0 |
| Из них по породам: |  |  |  |  | - | - |  |
| - хвойные | 22,4 | 10,7 | 23,9 | 57,0 | - | - | 57,0 |
| -мягколиственные |  |  |  |  | - | - |  |

Таблица 3.3 – Ведомость проектируемых мероприятий по воспроизводству лесов (лесовосстановление)

Городские леса г Бодайбо

| N п/п | Проектируемые мероприятия | Ед. изм. | № кв-лов | N лесотаксационных выделов | Площадь, гектар | Непокрытые лесом | Объем вырубаемой древесины, м3 | Прим-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содействие естественному лесовосстановлению путем мероприятий по сохранению подроста |  | 1 | 4 | 1,2 | редина 9Л1Е | - |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | редина 10Ив | - |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,6 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 17 | 0,3 | редина 10С | - |  |
|  |  |  |  | 18 | 1,2 | редина 10С | - |  |
|  |  |  |  | 19 | 0,5 | редина 10 Ивд | - |  |
|  |  |  |  | 20 | 3,2 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 21 | 0,9 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 28 | 1 | пустырь | - |  |
|  |  | Всего в 1 квартале |  |  | 9,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 0,1 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,7 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,6 | вырубка | - |  |
|  |  |  |  | 24 | 0,4 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 25 | 2,1 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 27 | 1,5 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 30 | 1 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 34 | 1,5 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 37 | 0,4 | вырубка | - |  |
|  |  | Всего во 2 квартале |  |  | 8,3 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 | 2,1 | редина 5Л2С2Е1Ив | - |  |
|  |  |  |  | 9 | 2,4 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 10 | 1,3 | редина 6Л2С1Е1И | - |  |
|  |  |  |  | 21 | 0,2 | редина 6С2Ос2Б | - |  |
|  |  | Всего в 3 квартале |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 0,2 | пустырь (разрыто) | - |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,1 | редина 6Б4Ос | - |  |
|  |  | Всего в 4 квартале |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 12 | 2,4 | редина 7Ол3Ив | - |  |
|  |  |  |  | 16 | 2 | редина 9Б1Л | - |  |
|  |  |  |  | 27 | 0,6 | редина 9C1Ос | - |  |
|  |  |  |  | 28 | 1,4 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 30 | 1,2 | редина 9Б1Л | - |  |
|  |  | Всего в 5 квартале |  |  | 7,6 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 16 | 1,7 | редина | - |  |
|  |  |  |  | 24 | 3,4 | редина 5Л5Б | - |  |
|  |  |  |  | 33 | 0,2 | редина 5С5Б | - |  |
|  |  | Всего в 6 квартале |  |  | 5,3 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 11 | 0,2 | вырубки | - |  |
|  |  |  | 8 | 1 | 1 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | прогалина, Ед. сосна | - |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,9 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 14 | 5,5 | редина | - |  |
|  |  | Всего в 8 квартале |  |  | 8,2 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 3 | 1,4 | вырубка | - |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | вырубка | - |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,5 | вырубка | - |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,9 | пустырь | - |  |
|  |  | Всего в 9 квартале |  |  | 3,8 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 13 | 0,6 | вырубка | - |  |
|  |  |  |  | 16 | 2,4 | редина 10 С | - |  |
|  |  |  |  | 17 | 2,7 | пустырь | - |  |
|  |  |  |  | 22 | 1,1 | вырубка | - |  |
|  |  |  |  | 25 | 0,6 | редина 10 С | - |  |
|  |  | Всего в 10 квартале |  |  | 7,4 |  |  |  |
|  | ИТОГО в лесничестве |  |  |  | 57 |  | 0 |  |

Уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия).

Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов, или органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

Порядок уходы за лесом определен Приказом МПР РФ от 16.07.2007 N 185 "Об утверждении Правил ухода за лесами".

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста (далее - рубки ухода за лесом), направленные на улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к негативным воздействиям и экологической роли. С данной целью на территории городских лесов г. Бодайбо предлагаются мероприятия по уходу за лесом – рубки ухода с целью формирования ландшафта, а также направленные на формирование превалирования хвойных пород насаждений в лесных массивах.

Перечень мероприятий по уходу за лесами представлен в ведомости проектируемых мероприятий (таблица 3.4).

Таблица 3.4 –Ведомость проектируемых мероприятий по воспроизводству лесов (уход)

Городские леса г Бодайбо

| N п/п | Проектируемые мероприятия | Ед. изм. | № кв-лов | N лесотаксационных выделов | Площадь, гектар | Объем вырубаемой древесины, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рубки ухода (прочистки) |  | 1 | 9 | 0,6 | 12 |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,4 | 64 |  |
|  |  |  | 2 | 31 | 1,2 | 44 |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 12 |  |
|  |  |  |  | 6 | 1,1 | 60 |  |
|  |  |  |  | 8 | 2,7 | 63 |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,5 | 28 |  |
|  |  |  |  | 5 | 2,1 | 76 |  |
|  |  |  |  | 28 | 7,6 | 339 |  |
|  |  |  |  | 18 | 2,3 | 104 |  |
|  |  |  |  | 32 | 0,2 | 4 |  |
|  |  |  |  | 23 | 2,4 | 84 |  |
|  |  |  | 3 | 13 | 0,9 | 30 |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,8 | 32 |  |
|  |  |  |  | 24 | 4,4 | 132 |  |
|  |  |  | 4 | 14 | 0,6 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2 | 1,6 | 60 |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 |  |
|  |  |  |  | 11 | 1,1 | 40 |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,5 | 20 |  |
|  |  |  | 6 | 3 | 1,2 | 34 |  |
|  |  |  | 9 | 8 | 2,3 | 51 |  |
|  |  | Всего рубок прочистки |  |  | 36,6 |  |  |
|  | Рубки ухода (прореживания) |  | 2 | 1 | 2,1 | 64 |  |
|  |  |  |  | 6 | 1,1 | 60 |  |
|  |  |  | 6 | 12 | 24 | 1004 |  |
|  |  | Всего рубок прореживания |  |  | 27,2 |  |  |
|  | Рубки ухода (проходные рубки) |  | 3 | 2 | 1 | 22 |  |
|  |  |  | 4 | 13 | 2 | 32 |  |
|  |  |  | 5 | 17 | 2,5 | 54 |  |
|  |  |  | 6 | 13 | 2,8 | 120 |  |
|  |  |  |  | 14 | 2 | 23 |  |
|  |  |  | 7 | 1 | 3,9 | 90 |  |
|  |  | Всего проходных рубок |  |  | 14,2 | 341 |  |
|  | Всего рубок ухода в городских лесах |  |  |  | 78 | 2788 |  |

Тематические лесные карты-схемы по охране, защите, воспроизводству лесов представлены в приложениях к материалам лесоустройства.