**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.05. 2017 г. г. Бодайбо №493-п

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2018 году региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории

Бодайбинского муниципального образования

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E413189A41DD038A6BF96ED2A864F10CAD8F52D9AM0ZAA) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E413189A41DD038A6BF96EC2B864F10CAD8F52D9AM0ZAA) от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», [Законом](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E412F84B2718A34A6B2CEE1268844469687AE70CD03F622M2Z0A) Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E412F84B2718A34A6B2CEE126884C479587AE70CD03F62220CC948869866441017E71M2ZAA) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 203 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень домов подлежащих включению в краткосрочный [план](consultantplus://offline/ref=141CCA3D8A8B0784398984131E327DB5EB7002F2CBA632593E25A419B42A25D655635318C18EF693A0F845xBZCA) реализации в 2018 году региональной [программы](consultantplus://offline/ref=141CCA3D8A8B0784398984131E327DB5EB7002F2CAAD3B583C25A419B42A25D655635318C18EF693A0F844xBZ5A) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также стоимость капитального ремонта подлежат уточнению по результатам обследования и подготовки проектно-сметной документации.

2. Опубликовать настоящее постановление средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского поселения Г.И. Богинскую.

**ГЛАВА А.В. ДУБКОВ**

Краткосрочный план реализации в 2018 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области в 2014-2043 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее-МКД) | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | Плановая дата завершения работ |
| Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | в том числе: | | |
| За счет средств собственников помещений в МКД | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета |
| кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Бодайбинское муниципальное образование | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 30 лет Победы д. 19 | 1972 |  | кирпич | 3 | 2 | 1939,08 | 1335,38 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы д. 49 | 1969 |  | кирпич | 3 | 3 | 1919,70 | 1296,92 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. 30 лет Победы д. 51 | 1973 |  | кирпич | 4 | 3 | 2472,20 | 1736,76 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. 30 лет Победы д. 53 | 1974 |  | кирпич | 4 | 3 | 1879,60 | 1515,83 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Мира д. 3 | 1974 |  | кирпич | 4 | 3 | 2637,20 | 2201,55 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Мира д. 5 | 1973 |  | кирпич | 4 | 3 | 2166,83 | 1732,37 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Урицкого д. 40 | 1971 |  | панели | 5 | 4 | 4082,50 | 3364,96 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 17097,11 | 13183,77 |  |  |  |  |  |

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес дома: улица, N дома | Стоимость капитального ремонта - ВСЕГО | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |
|  |  | Бодайбинское муниципальное образование | | | | | | | | | | | | |
|  | ул. 30 лет Победы д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 30 лет Победы д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 30 лет Победы д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 30 лет Победы д. 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Мира д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Мира д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Урицкого д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |