**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.05.2017 г. г. Бодайбо № 499-п

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2019 году региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории

Бодайбинского муниципального образования

В соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E413189A41DD038A6BF96ED2A864F10CAD8F52D9AM0ZAA) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E413189A41DD038A6BF96EC2B864F10CAD8F52D9AM0ZAA) от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», [Законом](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E412F84B2718A34A6B2CEE1268844469687AE70CD03F622M2Z0A) Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D02E32E7981489AD0E412F84B2718A34A6B2CEE126884C479587AE70CD03F62220CC948869866441017E71M2ZAA) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень домов подлежащих включению в краткосрочный [план](consultantplus://offline/ref=141CCA3D8A8B0784398984131E327DB5EB7002F2CBA632593E25A419B42A25D655635318C18EF693A0F845xBZCA) реализации в 2019 году региональной [программы](consultantplus://offline/ref=141CCA3D8A8B0784398984131E327DB5EB7002F2CAAD3B583C25A419B42A25D655635318C18EF693A0F844xBZ5A) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также стоимость капитального ремонта подлежат уточнению по результатам обследования и подготовки проектно-сметной документации.

2. Опубликовать настоящее постановление средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского поселения Г.И. Богинскую.

.

**ГЛАВА А.В. ДУБКОВ**

Краткосрочный план реализации в 2019 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее-МКД) | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | Плановая дата завершения работ |
| Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | в том числе: | | |
| За счет средств собственников помещений в МКД | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета |
| кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Бодайбинское муниципальное образование | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 лет Октября д. 6 | 1964 |  | брус | 2 | 1 | 416,64 | 329,80 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 60 лет Октября д. 9 | 1962 |  | брус | 2 | 1 | 416,60 | 281,82 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Иркутская д. 6 | 1961 |  | брус | 1 | 1 | 359,72 | 254,68 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Мира д. 8 | 1964 |  | кирпич | 1 | 1 | 546,48 | 374,61 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Мира д. 8а | 1968 |  | кирпич | 1 | 1 | 580,16 | 394,02 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. МК-135 д. 75 | 1990 |  | брус | 2 | 2 | 969,80 | 786,30 |  |  |  |  |  |
| 7 | пер. Почтовый д. 6а | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 564,60 | 374,52 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Садовая д. 6а | 1964 |  | брус | 2 | 3 | 940,50 | 748,50 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ремесленная д. 53 | 1971 |  | кирпич | 3 | 3 | 1915,20 | 1306,09 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 6709,70 | 4850,34 |  |  |  |  |  |

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ВИДЫ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес дома: улица, N дома | Стоимость капитального ремонта - ВСЕГО | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля) | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |
|  |  | Бодайбинское муниципальное образование | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 лет Октября д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 60 лет Октября д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Иркутская д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Мира д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Мира д. 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. МК-135 д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пер. Почтовый д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Садовая д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ремесленная д. 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |