Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2020 год

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:

- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Освещение» на 2015-2022 годы;

- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Безопасный двор»;

##### - «Праздничное и тематическое оформление территории»;

##### - «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО».

##### 1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.

- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Содержание клумб и цветников;

- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.

- Строительство линий уличного освещения;

- Содержание линий уличного освещения.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.

5. В рамках подпрограммы 5 реализация мероприятий не планировалась:

6. В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрено:

- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.

7. В рамках реализации подпрограммы 7 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»

- Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции

2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2020 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности | изм | Значение показателя | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00 | 100% | активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города. |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00 | 100,00 | Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки, |
| 3 | Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | % | 80,00 | 80% | В сравнении с 2019 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне. |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00 | 100,00 | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки |
| 2 | Улучшение санитарного и экологического состояния города, изменение его внешнего вида. | % | 100% | - | Не проводились экологические акции |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 65,00 | 68,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| 3 | Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием | % | 70 | 50 | На территории кладбища по ул. Солнечной ,21 не все завалы убраны. |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» |
| 1. | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | % | 100 | 30 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления |

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2020 году

| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Благоустройство» | 18172,72 | 16298,88 | 0,89 |
| 2. | «Озеленение» | 1632,20 | 1496,2 | 0,92 |
| 3. | «Освещение» | 4502,73 | 4362,41 | 0,97 |
| 4. | «Развитие сферы похоронного дела» | 2133,68 | 1466,12 | 0,69 |
| 5 | «Праздничное и тематическое оформление территории» | 2175,65 | 772,2 | 0,35 |
| 6 | "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" | 160,0 | 60,0 | 0,38 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы | 28776,96 | 24455,8 | 0,85 |

4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2020 году

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет МО | 6468,9 | 6045,56 | По результатам аукционов |
| 2 | Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства |  | 4291,11 | 3753,41 | По результатам аукционов |
| 3 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления |  | 7412,71 | 6499,92 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 18172,72 | 16298,89 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |
| 1 | Содержание клумб и цветников | бюджет МО | 961,1 | 961,08 | По результатам аукционов |
| 2 | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет МО | 671,1 | 535,11 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 1632,20 | 1496,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет МО | 220,0 | 218,06 |  |
| 2 | Содержание линий уличного освещения |  | 2233,0 | 2113,67 |  |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение |  | 2049,72 | 2030,68 | Энергосберегающие технологии |
|  | ИТОГО |  | 4502,73 | 4362,41 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |
| 1 | Изготовление удостоверений о захоронении | бюджет МО | 8,54 | 8,54 | По результатам аукционов |
| 2 | Содержание мест захоронений |  | 1705,7 | 1106,11 | расторжение МК по соглашению сторон, не выполнены строительные работы, отсутствует подтверждение вывоза ТКО |
| 3 | Планирование земельных участков под захоронения, доставка безродных тел |  | 419,44 | 351,47 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 2133,68 | 1466,12 |  |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» |
| 1 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | бюджет МО | 2125,1 | 732,8 | По результатам аукционов, привлечение средств по линии социального партнёрства с предприятиям |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий |  | 50,5 | 39,41 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 2175,15 | 772,2 |  |
| Подпрограмма "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" |
| 1 | Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции | бюджет МО | 135,0 | 60,0 | В связи с пандемией мероприятия не проводились, приобретена баннерная продукция |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике |  | 25,0 | 0,0 | В связи с пандемией мероприятия не проводились |
|  | ИТОГО |  | 160,0 | 60,0 |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 19.02.2015 г № 73-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 23.11.2015 г № 697-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.05.2016 г № 339-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

4. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 26.12.2016 г № 1219-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

5. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 09.11.2017 г № 1178-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

6. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.12.2018 г № 1022-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

7. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 07.08.2019 г № 623-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

8. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 04.12.2019 г № 963-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

9. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.04.2020 г № 195-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

10. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 16.11.2020 г № 697-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, является эффективной. К эффективности = 0,55.

| 8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» |
| --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 1 | 0,89 | 0,89 |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» | 0,5 | 0,92 | 0,46 |
| Подпрограмма 3 «Освещение» | 1,04 | 0,97 | 1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» | 0,9 | 0,69 | 0,62 |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
| Подпрограмма 7 Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО | - | 0,38 | - |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 0,63 | 0,86 | 0,55 |

8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                                          А.А. Одинцев

Исполнил:

Одинцев А.А

т. 5-22-24