**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2021 год**

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2021 г.

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:

- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Освещение» на 2015-2022 годы;

- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Безопасный двор»;

- «Праздничное и тематическое оформление территории»;

- «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО».

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.

- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Содержание клумб и цветников;

- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.

- Строительство линий уличного освещения;

- Содержание линий уличного освещения.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.

5. В рамках подпрограммы 5 реализация мероприятий не планировалась:

6. В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрено:

- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.

7. В рамках реализации подпрограммы 7 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»

- Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции

**2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | изм | Значение показателя | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»** | | | | | |
|
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство»** | | | | | |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00 | 100% | активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города. |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00 | 100,00 | Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки, |
| 3 | Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | % | 80,00 | 80% | В сравнении с 2021 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне. |
| **Подпрограмма 2 «Озеленение»** | | | | | |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00 | 100,00 | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки |
| 2 | Улучшение санитарного и экологического состояния города, изменение его внешнего вида. | % | 100% | - | Не проводились экологические акции |
| **Подпрограмма 3 «Освещение»** | | | | | |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 68,00 | 68,00 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»** | | | | | |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| 3 | Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием | % | 70 | 50 | На территории кладбища по ул. Солнечной ,21 не все завалы убраны. |
| **Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»** | | | | | |
| 1. | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | % | 100 | 100 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления |

**3.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования | |
| 1. | «Благоустройство» | 15320,71 | 14971,99 | 0,98 | |
| 2. | «Озеленение» | 2271,59 | 2150,08 | 0,95 | |
| 3. | «Освещение» | 4341,81 | 3975,40 | 0,92 | |
| 4. | «Развитие сферы похоронного дела» | 3468,13 | 3339,95 | 0,96 | |
| 5 | «Праздничное и тематическое оформление территории» | 1537,06 | 1536,48 | | 0,99 |
| 6 | "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" | 111,0 | 56,44 | | 0,51 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы | | 27050,30 | 26030,34 | | 0,96 |

**4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причина неисполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство»** | | | | | |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет МО | 4655,36 | 4316,03 | По результатам аукционов |
| 2 | Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства | 4601,59 | 4601,44 | По результатам аукционов |
| 3 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления | 6063,76 | 6054,52 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 15320,71 | 14971,99 |  |
| **Подпрограмма 2 «Озеленение»** | | | | | |
| 1 | Содержание клумб и цветников | бюджет МО | 1216,94 | 1210,85 | По результатам аукционов |
|
| 2 | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет МО | 1054,65 | 939,23 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 2271,59 | 2150,08 |  |
| **Подпрограмма 3 «Освещение»** | | | | | |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет МО | 135,70 | 135,65 |  |
| 2 | Содержание линий уличного освещения | 2571,42 | 2571,38 |  |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение | 1634,69 | 1268,37 | Энергосберегающие технологии |
|  | ИТОГО |  | 4341,81 | 3975,40 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»** | | | | | |
| 1 | Изготовление удостоверений о захоронении | бюджет МО | 41,0 | 33,98 | По результатам аукционов |
| 2 | Содержание мест захоронений | 1521,07 | 1392,4 | расторжение МК по соглашению сторон, не выполнены строительные работы, отсутствует подтверждение вывоза ТКО |
| 3 | Ремонтно-строительные работы | 987,06 | 987,06 | По результатам аукционов |
| 3 | Планирование земельных участков под захоронения, доставка безродных тел |  |  |  |
| 4 | Инвентаризация мест захоронения |  | 960,0 | 960,0 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 3468,13 | 3339,95 |  |
| **Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»** | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | бюджет МО | 1511,06 | 1510,48 | По результатам аукционов |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий | 26,0 | 26,0 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 1537,06 | 1536,48 |  |
| Подпрограмма "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" | | | | | |
| 1 | Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции | бюджет МО | 76,0 | 56,44 |  |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике | 35,0 | 0,0 | В связи с пандемией мероприятия не проводились |

**5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.**

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

**6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 19.02.2015 г № 73-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 23.11.2015 г № 697-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.05.2016 г № 339-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

4. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 26.12.2016 г № 1219-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

5. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 09.11.2017 г № 1178-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

6. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.12.2018 г № 1022-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

7. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 07.08.2019 г № 623-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

8. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 04.12.2019 г № 963-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

9. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.04.2020 г № 195-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

10. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 16.11.2020 г № 697-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

11. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 24.12.2021 г № 661-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, является эффективной. К эффективности = 0,96.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»** | | | |
|
|
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 1 | 0,98 | 0,98 |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» | 1 | 0,95 | 0,95 |
| Подпрограмма 3 «Освещение» | 1 | 0,92 | 0,92 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» | 1 | 0,96 | 0,96 |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» | 1 | 0,99 | 0,99 |
| Подпрограмма 7 Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО | 1 | 0,51 | 0,51 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 1 | 0,96 | 0,96 |

**8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

**Начальник отдела по вопросам ЖКХ,**

**строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев**

Исполнил:

Гангур И.В

т. 5-25-76