Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы» по итогам 2019 г.

На территории Бодайбинского муниципального образования с 2018 года реализуется мероприятия по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы», утверждена постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2017 г. № 1401-п.

В соответствии с заключенном соглашением № 25602101-1-2019-002 от 16.05.2019г. о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды». На реализацию мероприятий на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024» в 2019 г. было заключено соглашение на общую сумму 5364,22 тыс. руб.

Согласно порядка и условиям предоставления Субсидии, собственники многоквартирных домов по следующим адресам: г. Бодайбо ул. Березнеровская, д. 37 и г. Бодайбо ул. Карла Либкнехта д. 59-61 на общем собрании должны были приняты решения:

- обязательства на проведение работ по образованию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом и принять данный участок в состав общедомового имущества многоквартирного дома;

-принять созданное благоустройство (имущество) в состав общего имущества многоквартирного дома; включить в расходы на содержание созданное имущество в оплату на содержание общего имущества МКД.

В связи с тем, что собрание жильцов многоквартирных жилых домов по адресу ул. Карла Либкнехта 59-61 не состоялось по причине отсутствия кворума на собрании данную территорию не была благоустроена.

Согласно  протокола № 1 от 06.05.2019 г. собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Бодайбо, ул. Березнеровская д.37, кворум состоялся и собранием приняты следующие решения: подтвердить обязательства на проведение работ по образованию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом и принять данный участок в состав общедомового имущества многоквартирного дома; принять созданное благоустройство (имущество) в состав общего имущества многоквартирного дома; включить в расходы на содержание созданное имущество в оплату на содержание общего имущества МКД

На основании чего общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2019 г. заложено 5364,22 тыс. руб. из них федеральный бюджет 4294,63 тыс. руб., областной бюджет 941,236 тыс. руб., местный бюджет 128,35 тыс. руб.

Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о достигнутых целевых показателях

муниципальной программы, достигнутых

за 2019 год муниципальной программы

"Формирование комфортной городской среды

на территории Бодайбинского муниципального образования"

на 2018-2024 годы.

| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | Отклонение (гр.4-гр.5) | Пояснения, в случае неисполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные мероприятия 1. «Повышения уровня благоустройства дворовых территорий» |
| 1 | Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | 6 | 6 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 6 | 1 | 5 |  |
| Основные мероприятия 2. «Повышения уровня благоустройства общественных территорий» |
| 3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| 4 | Количество общественных территорий Бодайбинского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы | Кол-во | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022

за 2019 год

| № пп | Наименование программы | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования" на 2018-2024 годы. | 5364,22 | 5364,22 | 1 |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы

«Формирование комфортной среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022

за счет всех источников финансирования за 2019 год

| №пп | Наименование основного мероприятия | План финансирования на 2019 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2019 год тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий» | 5364,22 | 5364,22 | 100 % |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Повышения уровня благоустройства общественных территорий» | 0 | 0 | 100% |  |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

| № пп | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный утвержденный план на текущий год | План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы | Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 22.07.2019 г. № 581- п «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» |  |  |