**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25.12.2017 г. г. Бодайбо № 1401-п**

Об утверждении муниципальной Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территории Бодайбинского муниципального образования, создания условий комфортной и безопасной городской среды, в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 г. № 5), руководствуясь Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проектов «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг., утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691/пр, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (прилагается).

2.Ежегодно корректировать муниципальную Программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы в пределах средств, утвержденных бюджетом Бодайбинского муниципального образования на текущий год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бодайбинские ведомости» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.uprava-bodaibo.ru](http://www.uprava-bodaibo.ru).

**ГЛАВА А.В. ДУБКОВ**

**Утверждена**

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 25.12.2017 г. № 1401-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы**

**Глава 1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения |
| Участники Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администрации Бодайбинского городского поселения |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Программа не содержит подпрограмм |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского муниципального образования |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, пешеходных зон, иных территорий) расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;  - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями;  - Количество муниципальных территорий общего пользования;  - Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий;  - Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве  - Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;  - Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет 64 130 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета 16 032,0 тыс.руб.:  2018 год – 3 786,5 тыс. руб.  2019 год – 3 686,5 тыс. руб.  2020 год – 3 686,85 тыс. руб.  2021 год – 2 436,5 тыс. руб.  2022 год – 2 436,5 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств областного бюджета 48 097,5 тыс.руб:  2018 год – 11 359,5 тыс. руб.  2019 год – 11 059,0 тыс. руб.  2020 год – 11 059,0 тыс. руб.  2021 год – 7 309,5 тыс. руб.  2022 год – 7 309,5 тыс. руб. |

**Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Функциональность дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество проживания и проведения досуга населения.

Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых территорий важно обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для маломобильных групп населения.

Наиболее острыми проблемами в сфере благоустройства на территории г. Бодайбо являются:

* 1. Стихийные организации огородов на территориях прилегающих к малоэтажным многоквартирным жилым домам.
  2. Ремонт проездов к многоквартирным домам не проводился в течении 15-20 лет. Асфальтобетонное покрытие имеют повреждения до 80% площади дорожного покрытия.
  3. Отсутствие финансирования и острая нехватка специалистов администрации для контроля поддержания.

В существующем жилищном фонде на территории Бодайбинского муниципального образования объекты благоустройства дворов не отвечают современным требованиям,обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы исполняется за счет средств местного бюджета и в силу финансовой необеспеченности носит точечный характер, ограничивалась, в лучшем случае, установкой модульной детской площадки, проведением текущего ремонта дорожного полотна и уборка территории.

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны и другие места массового посещения, также имеют высокое значение для здоровья и благополучия жителей.

В настоящее время население Бодайбинского муниципального образования по данным органов статистики на 01.08.2017 г. составляет – 13 426 чел., около 12 000 из низ проживают в многоквартирных жилых домах.

Количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 52 единицы площадью 284216 кв.м., из них полностью благоустроенных дворовых территорий составляет всего 9 единиц площадью 31860 кв.м.

Основными местами общественных территорий для отдыха являются зеленые зоны, парки и скверы. Всего на территории Бодайбинского муниципального образования 7 таких мест, 4 из которых нуждаются в дополнительном освещении, развитии инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и т.д.). Площадь этих территорий 19164 кв.м.

Анализ сферы благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы представлен в **таблице №**1.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значение показателя** | | |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | ед. | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | тыс. м2 | 16,21 | 4,3 | 5,65 | 6,26 |
| 3. | Доля дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий | % | 18,2 | 3,8 | 3,8 | 5,7 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | % | 11,5 | 2.1 | 2,3 | 2,1 |
| 5. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак) | ед. | - | - | - | - |
| 6. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак) | кв.м. | - | - | - | - |
| 7. | Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования | ед. | 3 | 1 | 1 |  |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования | га | 2,6 | 0,18 | 2,3 |  |
| 9. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования | % | 42 | 16,6 | 16,6 |  |
| 10. | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Глава 3. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.**

Приоритетные направления:

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта дорожных покрытий дворовых территорий и общественных территорий;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта элементов озеленения;

- создание новых дорожных покрытий, объектов и элементов благоустройства, зеленых насаждений;

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Бодайбинского муниципального образования.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, пешеходных улиц, площадей и иных общественно значимых территорий).

Данные задачи, требуют комплексного подхода и включающего в себя:

а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек;

б) обеспечение освещения дворовых территорий, общественных территорий;

в) установку скамеек;

г) установку урн для мусора;

д) озеленение дворовых и общественных территорий;

В случае необходимости:

е) установка детской, для отдыха или спортивной площадки;

ж) устройство контейнерной площадки для мусора;

з) устройство ограждения;

и) устройство ливневой канализации.

**Глава 4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

Реализация программы позволит обеспечить на отремонтированных дворовых территориях многоквартирных домов комфортность проживания, поможет сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых и общественных территорий.

В результате выполнения мероприятий программы за 2018 -2022 годы планируется выполнить:

- ремонт 43 дворовых территорий на площади 252356 м. кв.;

- выполнить благоустройство территории общего пользования на площади 64625 м. кв.

**Глава 5. Объемы и источники финансирования**

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет:

64 130 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п**  п\п | **Мероприятия** | **Всего** | **Сумма, тыс.руб.** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 48 730,00 | 9 746,00 | 9 746,00 | 9 746,00 | 9 746,00 | 9 746,00 |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 15 400,00 | 5400,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |
| 1.2 | **Итого по Программе** | **64 130,00** | 15146,00 | 14746,00 | 14746,00 | 9 746,00 | 9 746,00 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в Приложении №2 муниципальной программы.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, определен в результате расчета необходимости обеспечения той или иной дворовой или общественной территории согласно нормативной стоимости работ по благоустройству и Адресного перечня территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах Бодайбинского муниципального образования. Приведенного в приложении №4.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых или общественных территорий представлен в Таблице №2

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство** | **Единица измерения** | **Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия тротуара с установкой бортового камня | м2 | 2 105,20 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и проездов без установки бортового камня | м2 | 1 148,01 |
| 3 | Установка опоры наружного освещения со светильником, платой за технологическое присоединение и подключение | 1 шт. | 56 800,00 |
| 4 | Изготовление и установка скамьи | 1 шт. | 6800,00 |
| 5 | Изготовление и установка урны | 1 шт. | 1490,00 |
| 6 | Установка детского городка | 1 комплекс | от 500 000,00 –  до 1 000 000,00 |
| 7 | Установка спортивной площадки | 1 комплекс | от 300 000,00 до 500 000,00 |
| 8 | Устройство площадок для отдыха | 1 площадка | 100 000,00 |
| 9 | Установка ограждения (высота 0,5 м., ширина 2 м.) | 1 шт. | 2600,00 |
| 10 | Устройство ливневой канализации (бетонный лоток) | м.п. | 16953,00 |

Приложение №1 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Бодайбинского муниципального

образования» на 2018-2022 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. **Повышение уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие. Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | |
| * 1. Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 08.2017 г. | 10.2017 г. | Подготовка и разработка необходимой документации: Инвентаризация дворовых территорий, разработка положений, порядков, программ и т.д. | Разработка правовых актов | - Установление количества и площади дворовых территорий; |
| * 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 09.2017 г. | 07.2022 г. | Активное информирование граждан, организаций о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды через СМИ, сайты в сети Интернет и другие форматы, | Работа по информированию населения и организаций | - Трудовое участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| * 1. Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 09.2017 г. | 07.2022 г. | Проведение общественных слушаний для принятия решения по приоритетным дворовым территориям для их первоочередного благоустройства | Проведение работ по приему заявок, организации общественной комиссии, проведению общественных слушаний. |  |
| 1. **Основное мероприятие. Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территории** | | | | | | |
| * 1. Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 11.2017 г. | 07.2022 г. | Наличие проектно-сметной документации  благоустройства дворовых территорий | Разработка проектов, смет, паспортов, а так же согласование данной документации | Осуществлен ремонт 43 дворовых территорий на площади 252356 м. кв |
| * 1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 05.2018 г. | 09.2022 г. | Благоустройство дворовых территорий | а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек;  б) обеспечение освещения дворовых территорий, общественных территорий;  в) установку скамеек;  г) установку урн для мусора;  д) озеленение дворовых и общественных территорий. |
| **II. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | |
| **1.Основное мероприятие. Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | |
| * 1. Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 08.2017 г. | 10.2017 г. | Подготовка и разработка необходимой документации: Инвентаризация общественных территорий, разработка положений, порядков, программ и т.д. | Разработка правовых актов | - Установление количества и площади общественных территорий; |
| * 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 09.2017 г. | 07.2022 г. | Активное информирование граждан, организаций о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды через СМИ, сайты в сети Интернет и другие форматы, | Работа по информированию населения и организаций | - Трудовое участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; |
| 1. **Основное мероприятие. Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территории** | | | | | | |
| * 1. Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | 11.2017 г. | 07.2022 г. | Наличие проектно-сметной документации  благоустройства общественных территорий | Разработка проектов, смет, паспортов, а также согласование данной документации | Благоустройство общественных территории общей площадью  64625 м. кв |
| Реализация мероприятий по благоустройству | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | 05.2018 г. | 09.2022 г. | Благоустройство дворовых территорий | а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек;  б) обеспечение освещения дворовых территорий, общественных территорий;  в) установку скамеек;  г) установку урн для мусора;  д) озеленение дворовых и общественных территорий. |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Бодайбинского муниципального

образования» на 2018-2022 годы

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (на примере 2018 года)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители (участники) | Источник финансирования | | Объем финансирования всего,  тыс. руб. | | В том числе по годам | | | | | | | | | | Показатели результативности | |
| 2018  год | | 2019  год | | 2020  год | | 2021  год | | 2022  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **Цель: Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие: Создание условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | | Мероприятия без финансирования | | | | | | | | | | | | Наличие необходимой правовой документации |
| 1.1.2. | Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | | Мероприятия без финансирования | | | | | | | | | | | | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. |
| 1.1.3. | Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | | Мероприятия без финансирования | | | | | | | | | | | | Отбор приоритетных дворовых территорий для благоустройства |
| 1.2. | **Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения | | Федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Наличие проектно-сметной документации |
| Бюджет Иркутской области | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Местный бюджет | | 500,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 1.2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | | Федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Отремонтировано 43 дворовых территорий на площади 252356 м. кв. Повышен уровень благоустройства дворовых территорий |
| Бюджет Иркутской области | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Местный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие:** **Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Формирование порядка и этапов проведения мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | | Мероприятия без финансирования | | | | | | | | | | | | Наличие необходимой правовой документации |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | | Мероприятия без финансирования | | | | | | | | | | | | Участие заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по повышению уровня благоустройства дворовых территорий. |
| 2.1.3. | Проведение общественных слушаний по формированию коллегиальных органов | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | |  | | Мероприятия без финансирования | | | | | | | | | | | | Отбор приоритетных дворовых территорий для благоустройства |
| 2.2. | **Основное мероприятие: Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Разработка и согласование проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | | Федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Наличие проектно-сметной документации |
| Бюджет Иркутской области | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Местный бюджет | | 500,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 2.2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | | Федеральный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Благоустройство общественных территории общей площадью  64625 м. кв. Уровень благоустройства повышен |
| Бюджет Иркутской области | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Местный бюджет | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Бодайбинского муниципального

образования» на 2018-2022 годы

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | | | | | | | |
| **2017 год** | | | | **2018 год** | | | | **2019 год** | | |
| **I кв** | **II кв** | **III кв** | **IV кв** | **I кв** | **II кв** | **III кв** | **IV кв** | **I кв** | **II кв** | **III кв** |
| **Контрольное событие №1** Проведён анализ текущего состояния путем инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории Бодайбинского муниципального образования по формам утвержденным Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 06.07.2017 г. 3109-мпр | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №2** Разработан и опубликован проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы с размещением в его составе возможного перечня территорий общего пользования, предлагаемых к благоустройству, с указанием примерного вида работ | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №3** Разработан, утвержден и опубликован порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы, предусматривающий, в том числе положения об общественной комиссии, порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования –общественных территорий | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №4** Проведено первоезаседание общественной Комиссий созданной из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц (далее Комиссия) | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Общественная комиссия | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №5** Размещение на сайте материалов заседания Комиссии | Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №6** Проведено общественное обсуждение проекта программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы, с еженедельным размещением на сайте отчета о ходе обсуждения проекта, количестве поступивших предложений, о наименовании предлагаемых к благоустройству территорий общего пользования | Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №7** Утверждена программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы, доработанная в соответствии с итогами общественного обсуждения, предложений заинтересованных лиц и включающая Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Общественная комиссия | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие № 8** Опубликована в соответствии с Уставом Бодайбинского городского поселения программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы | Администрация Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие №** **9** Формирование бюджета Бодайбинского муниципального образования с учетом утвержденной Программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы | Финансовое управление администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| **Контрольное событие № 10** Утверждены дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования включенные в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы | Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| **Контрольное событие № 11** Подготовлена аукционная документация и размещены извещения о проведении аукциона(ов) на право заключения муниципального контракта на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения  Отдел закупок администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| **Контрольное событие № 12** Проведены конкурсы на заключение муниципального контракта на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год | Отдел закупок администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| **Контрольное событие № 13** Заключены муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год | Отдел закупок администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| **Контрольное событие №14** Проведены и приняты работы по благоустройству дворовых территорий | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения,  Отдел по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + |

Приложение №4 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории Бодайбинского муниципального

образования» на 2018-2022 годы

**Адресный перечень территорий (объектов),**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

**Бодайбинского муниципального образования**

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов)** | | | | | | **Общая площадь дворовой территории, кв.м.** | | **Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел.** | **Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб.** | |
| **муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\*** | **городское, сельское поселение Иркутской области** | **населенный пункт** | **улица** | **номер дома, домов, образующих дворовую территорию** |  | |  | |  |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское городское поселение | г. Бодайбо |  | 5 | 3763,5 | | 180 | | 0 |
|  |
|  |
|  |
| 2 |  | 18,2 | 3800 | | 180 | | 1 870 |
| 3 |  | 12 | 1150 | | 20 | | 700 |
| 4 |  | 19 | 4300 | | 72 | | 0 |
| 5 |  | 19а | 3100 | | 160 | | 0 |
| 6 |  | 21 | 4500 | | 160 | | 0 |
| 7 |  | 22 | 2370 | | 135 | | 700 |
| 8 |  | 49,51,53 | 7650 | | 190 | | 2400 |
| 9 | 30 лет Победы | 38 |  | | 20 | | 400 |
| 10 | 30 лет Победы,  Урицкого,  Петра Поручикова | 47,47а,  46,  11 | 14340 | | 830 | | 2000 |
|  |
|  |
| 11 | Мира,  Стояновича | 3, 5,  87 | 8496 | | 350 | | 1900 |
| 12 |  | 4а | 3438 | | 165 | | 1 200 |
| 13 |  | 8, 8а | 2700 | | 40 | | 0 |
| 14 |  | 30 | 900 | | 20 | | 800 |
| 15 | Мира | 69 | 900 | | 15 | | 400 |
| 16 | Урицкого,  Почтовый | 4, 6 | 3560 | | 350 | | 0 |
| 6а |
| 17 |  | 22 | 4000 | | 200 | | 2300 |
|  |
|  |
| 18 |  | 24 блок 3, 24 блок 4 | 2522,5 | | 120 | | 1300 |
| 19 |  | 34,36 | 7700 | | 310 | | 9 000 |
| 20 |  | 40,42 | 6480 | | 310 | | 7 500 |
| 21 |  | 63, 65 | 4800 | | 160 | | 0 |
| 22 |  |  | 72а, 72, 74а, 76а | 9000 | | 150 | | 1000 |
| 23 | Урицкого | 77, 79, 81 | 4300 | | 108 | | 1500 |
| 24 | Урицкого,  Петра Поручикова | 83, 85,  16 | 4930 | | 100 | | 1300 |
| 25 | Байкальская | 7 | 5216 | | 130 | | 1500 |
| 26 | Березнеровская | 37 | 5800 | | 245 | | 1300 |
| 27 | Карла Либкнехта | 9 | 4900 | | 210 | | 0 |
| 28 | 17 | 3600 | | 210 | | 500 |
| 29 | Карла Либкнехта, Мира | 24, 26, 28 | 15 140 | | 680 | | 8 000 |
| 17 |
| 30 | Карла Либкнехта | 54,56, | 8740 | | 620 | | 800 |
| Урицкого | 35 |
| 31 | Карла Либкнехта, Роза Люксембург | 58, 60, 13 | 6600 | | 470 | | 800 |
|  |
| 32 | Карла Либкнехта | 59, 60, | 13022 | | 740 | | 1500 |
| 63, 65 |
| 33 | Карла Либкнехта | 103, 105, 107, 109, 111,  24, 2 | 12432 | | 430 | | 3000 |
| 8 Марта |
| 34 | Роза Люксембург | 8 | 4000 | | 210 | | 0 |
| 35 | Петра Поручикова | 4, 4а корпус, а, 4а блок в, 4б корпус а, 4б корпус б | 11480 | | 930 | | 14 500 |
| 36 | 22, 24 | 3760 | | 144 | | 800 |
| 37 | 26, 28 | 4000 | | 150 | | 800 |
| 38 |  | Ремесленная | 51, 53, 55а | 3600 | | 125 | | 500 |
| 39 | Лыткинская | 52,54,56,58, 60,62,64,68,70 | 14497 | | 324 | | 3350 |
| 40 | Садовая | 1,3,5,5а,5б,5в | 11058 | | 325 | | 3760 |
| 41 | 6, 4а, 8, 7 | 9310 | | 290 | | 2800 |
| 42 | 6а, 8а | 4800 | | 140 | | 1200 |
| 43 | 9 | 2100 | | 72 | | 500 |
| 44 | Иркутская | 15, 17, 19 | 3600 | | 108 | | 1300 |
| 45 | Таёжная | 17, 19,21, 23 | 7872 | | 150 | | 850 |
| 46 | 25,27,29 | 2800 | | 110 | | 500 |
| 47 | Олега Кошевого, | 18,20,  24а | 3320 | | 100 | | 700 |
| Труда |
| 48 | 8 Марта, | 28,30,32 | 7850 | | 250 | | 2300 |
| Октябрьская, | 39, 41 |
| 49 | Артема Сергеева | 48 | 4200 | | 72 | | 500 |
| пер. Строительный | 2 |
| 50 | пер. Коммунальный | 1, 1а, 3а | 3870 | | 160 | | 820 |
| 51 | Набережная | 3, 5, 7, 9, 11 | 10449 | | 145 | | 1450 |
| 52 |  | Железнодорожная | 7, 9 | 2640 | | 72 | | 500 |
|  |  |  |  | **ИТОГО:** |  | **284216** | | **11957** | | **48730** |

**Справочно:**

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области 52 ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 52 ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 43 ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес общественной территории | | | | | Общая площадь территории, кв.м. | | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс.руб. | |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) | |  | |  | |  |
| 1 | Бодайбинский | Бодайбинское | г. Бодайбо | Урицкого | 37а | | 5914 | | 5000 | | 3000,00 |
|  |  |  |  | Карла Либкнехта | 52а | |
| 2 |  |  |  | Урицкого |  | | 3250 | | 5000 | | 2000,00 |
| 3 |  |  |  | Стояновича | 44а | | 1897 | | 5000 | | 0 |
| 4 |  |  |  | Урицкого |  | | 10000 | | 2000 | | 5400,00 |
| 5 |  |  |  | Урицкого –Роза Люксембург |  | | 1400 | | 5000 | | 0 |
| 6 |  |  |  | Стояновича | 99 | | 23000 | | 4000 | | 0 |
| 7 |  |  |  | Студенческий |  | | 2800 | | 3000 | | 5000,00 |
|  |  |  |  | **ИТОГО** |  | | **48261** | |  | | **15400,00** |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области 7 ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 7 ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 4 ед.

**Примечание:**

\*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области.

Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта, земельного участка | | | | | Тип объекта | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Численность населения, проживающего в пределах территории чел., чел. | Оценка потребности в финансировании благоустройства территории, тыс.руб. |
| муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |